# VOLUMUL 2

# SECTIUNEA 1

# FORMULAR DE CONTRACT

CONTRACTUL DE LUCRĂRI PENTRU ACȚIUNI EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE

**Nr <Numărul contractului>**

**FINANȚAT DIN BUGETUL GENERAL UE**

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

Între

**Republica Moldova**

**Primăria Mereșeni, comuna Mereșeni, strada Renașterii 17, MD – 3435, raionul Hincesti.**

(„Autoritatea Contractantă”),

de o parte,

și

<Numele oficial complet al contractantului>

[<Statut juridic/titlu>][[1]](#footnote-1)

[<Număr de înregistrare oficial>][[2]](#footnote-2)

<Adresa oficială completă>

[<TVA>],[[3]](#footnote-3)

(„antreprenorul”)

de cealalta parte,

au convenit după următoarele:

**PROIECT** „**THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of Moldova”/„TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR - Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural din Galați, România, și Hîncești, Republica Moldova”, 1HARD/2.1/25.**

**TITLUL CONTRACTULUI**

Lucrări de restaurare a Morii cu Aburi în cadrul proiectului „THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of Moldova”/„TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR - Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural din Galați, România, și Hîncești, Republica Moldova”, 1HARD/2.1/25.

**Număr de identificare 1HARD/2.1/25/I3.2.1**

Întrucât Autoritatea Contractantă ar dori ca Antreprenorul să execute următoarele lucrări:

**Construcție de**

*Lucrări de restaurare a Morii cu Aburi din s.Mereșeni*

și a acceptat oferta Antreprenorului pentru executarea și finalizarea unor astfel de lucrări și remedierea oricăror defecțiuni ale acestora.

**Prin prezenta se convine, după cum urmează:**

**(1)** In acest Contract, cuvintele și expresiile vor avea semnificațiile care le sunt atribuite în condițiile contractuale stabilite mai jos.

**(2)** Următoarele documente vor fi considerate a fi perfectate, citite și interpretate ca parte a acestui Contract, în următoarea ordine de prioritate:

1. Contractul,
2. Conditiile Speciale,
3. Conditiile Generale,
4. Specificațiile tehnice și/sau de execuție,
5. Documentația de proiectare (desene),
6. Defalcarea prețului forfetar,
7. Oferta,
8. Orice alte documente care fac parte din Contract.

Diferitele documente care compun contractul sunt considerate a fi reciproc explicative; în cazuri de ambiguitate sau divergență, acestea vor prevala în ordinea în care apar mai sus. Actele adiționale vor avea ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.

**(3)** Având în vedere plățile care urmează să fie efectuate de către Autoritatea Contractantă către Antreprenor, așa cum se menționează în continuare, Antreprenorul se obligă să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze defecțiunile acestora, în deplină conformitate cu prevederile Contractului.

**(4)** Prin prezenta, Autoritatea Contractantă este de acord să plătească Antreprenorului, pentru executarea și finalizarea lucrărilor și remedierea defecțiunilor acestora, suma de:

- Prețul contractului (fără TVA/alte taxe) MDL.

sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă în conformitate cu prevederile Contractului, la momentele și în modul prevăzute de Contract. TVA va fi plătită în conformitate cu reglementările obligatorii, legislația națională și acordurile internaționale privind execuția proiectului. TVA și alte taxe nu se plătesc pentru fondurile provenite din fonduri UE.

(5) Părțile convin asupra setului de drepturi și obligații descrise în documentele contractuale atașate, cu următoarele caracteristici principale, detaliate în anexe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Contract-articol: |
| 1 | Preț | Contract cu sumă forfetară | 49 |
|  |  | Preturile nu pot fi revizuite | 48 |
| 2 | Durată | <…> luni executarea lucrărilor | 34 |
|  |  | Recepție provizorie, după finalizarea lucrărilor | 60 |
|  |  | Perioada de răspundere pentru defecte de 365 de zile, după recepția provizorie | 61 |
|  |  | Recepție finală, după expirarea perioadei de răspundere pentru defecțiuni | 62 |
| 3 | Întârziere | 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere | 36 |
| 4 | Supraveghe-  tor | <….> | 5 |
| 5 | Subcontractare | Permis până la 50% din prețul contractului, antreprenorul principal menținând întreaga responsabilitate | 7 |
| 6 | Garantii bancare | Fără garanții de execuție, prefinanțare și reținere | 15, 46, 47 |
| 7 | Asigurări | Pentru daune aduse terților, nelimitat pentru vătămare corporală | 16 |
|  |  | Asigurare pentru toate riscurile contractantului | 16 |
|  |  | Asigurare impotriva accidentelor de munca | 16 |
|  |  | Asigurare pentru soliditatea lucrarilor | 16 |
| 8 | Plăți | Avans forfetar de 20% din prețul contractului inițial, după încheierea contractului | 46 |
|  |  | Plată intermediară pentru <...>% din prețul contractului, după finalizarea <fazei/procent de cantități, cf. 49 SC> | 49, 50 |
|  |  | Plată intermediară pentru <...>% din prețul contractului, după finalizarea <fazei/procent de cantități, cf. 49 SC> | 49, 50 |
|  |  | …. |  |
|  |  | Bani de reținere pentru 10% din prețul contractului, după extrasul de cont final semnat | 47, 49 |

[(**6)** Alte condiții specifice aplicabile Contractului

Contractului se aplică următoarele condiții: <...> ]

Drept pentru care părțile au semnat Contractul. Prezentul Contract va intra în vigoare la data la care este semnat de ultima parte, respectiv Antreprenorul.

Realizat în română în trei originale, un original pentru Autoritatea Contractantă, un original pentru Comisia Europeană, și un original pentru Antreprenor.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru Antreprenor** | | | **Pentru Autoritatea Contractanta** | | |
| Nume: |  | | Nume: |  | |
| Titlu: |  | | Titlu: |  | |
| Semnătură |  | | Semnătură: |  | |
| Data: |  | | Data: |  | |
|  | | | | | |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | | ] |  | |  |

1. În cazul în care partea contractantă este o persoană fizică. [↑](#footnote-ref-1)
2. Acolo unde este cazul. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cu excepția cazului în care partea contractantă nu este înregistrată în scopuri de TVA. [↑](#footnote-ref-3)