**RAPORT DE REALIZARE A PLANUL DE ACȚIUNI**

**PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI**

**PENTRU ANUL 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIECTIVUL STRATEGIC 1: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI** | | | | | | |
| ***Surse potențiale de finanțare: Bugetul de Stat, Consiliul Raional, Fondul Rutier, FNDR- Fondul National pentru Dezvoltare Regională, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Investiții străine, Finanțări directe*** | | | | | | |
| **Domeniul de intervenție/Proiectul** | | **Locația/Teritoriu** | **Termen de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | **Responsabili** | **Gradul de realizare în anul 2023** |
| **Domeniul 1: Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere** | | | | | | |
| 1. | Construcția drumului regional G 99 Leova-Leușeni, ce unește drumul expres M1 (s.Leușeni, r-l Hîncești) cu drumul republican R34 (or. Leova), care trece prin satele din Lunca Prutului. | Leova-Leușeni | 2021-2027 | 40 km | APL II Hîncești, Leova, Guvern | Executat 15 km |
| 2. | Reparația drumului G100, Lăpușna-Mingir, porțiunea 0-2 km | Lăpușna-Mingir | 2021-2027 | 2 km | A P L I, II | Proiect finalizat |
| 3. | Lucrări de construcție a drumului Centura Hînceștiului | Mun. Hîncești | 2021-2027 | 2,2 km | A P L I, II | Se identifică surse pentru realizarea proiectului |
| 4. | Construcția podului peste Cogîlnic în regiunea Sălii polivalente | Mun. Hîncești | 2021-2027 | 1 pod construit | A P L I, II | Este realizat proiectul tehnic se caută surse de finanțare |
| 5. | Lucrări de reparație a drumului R33 Pașcani-Secăreni-Bolțun-M1 | Lăpușna-Secăreni-Bolțun | 2021-2027 | 23,3 km | A P L I, II, Guvern | Drumul este transmis către Administrația de Stat a Drumurilor |
| 6. | Lucrări de reparație a drumului de acces L510 Ivanovca – Cățeleni – Heleșteni (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | Ivanovca – Cățeleni  – Heleșteni | 2021-2027 | 0,77 km | A P L I, II, Guvern | Executat 1,794 km drum din asfalt-beton în 2 straturi |
| 7. | Lucrări de reparație a drumului L514 Buțeni – Fîrlădeni – Bozieni (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | Buțeni – Fîrlădeni –  Bozieni | 2021-2027 | 2,2 km | A P L I, II | Executat 2,346 km |
| 8. | Construcția măsurilor antierozive la drumul L515 de acces spre s.Dubovca | s. Dubovca | 2021-2027 | Nr. de măsuri | A P L I, II | Reparaţia scurgerilor sub poduri, constructii inginerești de orientare a apelor  Reparația capitală a podețului  112 m de drum din beton construit |
| 9. | Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sărata- Mereșeni (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | s. Sărata-Mereșeni | 2021-2027 | 2,5 km | A P L I, II | Executat 1,048 km asfalt-beton și 417 m beton |
| 10. | Lucrări de reparație a drumului L517 Sărata Galbenă – Valea Florii (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | Sărata Galbenă –Valea Florii | 2021-2027 | 2,5 km | A P L I, II | 1,0 km + 700 m executat |
| 11. | Lucrări de reparație a drumului L517.1 de acces spre s. Brătianovca (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | s. Brătianovca | 2021-2027 | 3,5 km | A P L I, II | Realizat 0,715 km |
| 12. | Lucrări de reparație a drumului L520 Lăpușna – Stolniceni (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | Lăpușna – Stolniceni | 2021-2027 | 4,0 km | A P L I, II | Executat 3,120 km |
| 13. | Lucrări de reparație a drumului L520.1 de acces spre s. Șipoteni (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | s. Șipoteni | 2021-2027 | 2,0 km | A P L I, II | Se identifică sursele de finanțare |
| 14.  119 | Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Bălceana (cu îmbrăcăminte din asfalt beton) | s. Bălceana | 2021-2027 | 1,4 km | A P L I, II | Executat în mărime de 1,088 km |
| 15. | Lucrări de reparație a drumului L525 de acces spre s. Negrea (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | s. Negrea | 2021-2027 | 1,5 km | A P L I, II | Executat 2,.507 km asfalt și  187 m beton |
| 16. | Lucrări de reparație a drumului L-530 de acces spre s. Tălăiești | s. Tălăiești | 2021-2027 | 14 km | APL II | Executat 6,935 km |
| 17. | Lucrări de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghiceni (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | s. Boghiceni | 2021-2027 | 2,5 km | A P L I, II | Executat 3,482 km |
| 18. | Lucrări de reparație a drumului L526 de acces spre s. Semionovca (cu îmbrăcăminte din asfalt-beton) | s. Semionovca | 2021-2027 | 3,0 km | A P L I, II | Executat 1,634 km |
| 19. | Lucrări de reparație a drumului Buteni–Molesti (cu îmbracaminte din asfalt-beton) | Buteni -Molesti | 2021-2027 | 8,6 km | A P L II, fondul rutier | Este transmisă către Administrația de Stat a Drumurilor |
| 21. | Lucrări de reparație a drumului Cărpineni – Tălăiești | Cărpineni – Tălăiești | 2021-2027 | 6,5 km | A P L I, II | Conlucrarea cu Administrația de Stat a Drumurilor |
| 22. | Lucrări de reparație a drumului Voinescu – G99 (Pogănești) | Voinescu – G99 (Pogănești) | 2021-2027 | 3,5 km | A P L I, II | Conlucrarea cu Administrația de Stat a Drumurilor |
| 20. | Lucrări de reparație a drumului Călmățui – Tălăiești | Călmățui – Tălăiești | 2021-2027 | 2,5 km | A P L I, II | Proiect în derulare |
| 23. | Lucrări de construcție a drumului national Hincesti -Giurgiulesti | Hincesti - Giurgiulesti | 2021-2027 | 182 km | ASD, Guvern | Proiect în derulare |
| 24. | Lucrări de construcție a drumului national Hincesti -Leuseni | Hincesti - Leuseni | 2021-2027 | 45 km | ASD, Guvern | Proiect în derulare, lucrări pregătitoare |
| **Domeniul 2. Modernizarea sistemelor de apă și sanitație** | | | | | | |
| 1. | Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești (Bujor, Cățeleni, Cotul-Morii, Ivanovca, Mirești, Nemțeni, Leușeni, Obileni, Onesti) | Bujor, Cățeleni, Cotul-Morii, Ivanovca, Mirești, Nemțeni, Leușeni, Obileni, Onesti | 2021-2027 | 120 km | A P L I, II | Proiect în implementare de către ADR Centru, executat 143,5 km |
| 2. | Studiu de fezabilitate și a proiectului tehnic al proiectului „Extinderea construcției magistralei regionale pentru aprovizionarea cu apă potabilă din sursa de captare de suprafață: municipiul Chișinău - satul Bardar (raionul Ialoveni) - spre municipiul Hîncești (raionul Hîncești)” | Hîncești, Fundul Galbenei, Logănești Buțeni, Fîrlădeni, Bozieni, Bobeica, Mereșeni, Stolniceni, Sărata Galbenă | 2021-2027 | Studiu de fezabilitate,  Proiect tehnic elaborate | A P L I, II | Studiu de fezabilitate elaborat |
| 3. | Construcția Apeductului magistral Sărata – Răzeși (raionul Leova) - Voinescu - Mingir (raionul Hîncești) | Sărata – Răzeși (raionul Leova) - Voinescu - Mingir, (raionul Hîncești) | 2021-2027 | 3,3 Km | A P L I, II | Proiect în derulare, executat 12,182 m |
| 4. | Studiu de fezabilitate a alimentarii cu apă potabilă a s.Poganesti, s.Cioara, s.Dancu, s.Calmatui si a extinderii retelei spre Lapusna, Negrea, Sofia, Carpineni, posibilitatii extinderii ramurei Ciuciuleni, Dragusenii Noi | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 2 studii | A P L I, II | Se identifică surse de finanțare |
| 5. | Proiecte de extindere a rețelelor de canalizare in mun.Hincesti, s.Balceana, s.Negrea, s.Sofia, s.Carpineni, Loganesti, Fundul Galbenei, Stolniceni, Dragusenii Noi, Bobeica, Lapusna, Pascani, Mingir, Boghiceni, Onesti | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 30 km | A P L I, II | Proiect realizat în Hîncești, Bălceana, Fundul Galbenei, Stolniceni |
| 6. | Implementarea proiectelor de construcție și extindere a apeductului paralel cu construcția sistemelor de canalizare si stațiilor de epurare  pentru apele uzate | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de km | A P L I, II | Proiect realizat în mun. Hîncești, s. Bălceana, s. Fundul Galbenei, s. Stolniceni |
| **Domeniul 3. Gestionarea eficientă a deșeurilor** | | | | | | |
| 1. | Lichidarea gunoiștilor neautorizate | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de gunoiști | A P L I, II | 51 gunoiști neautorizate au fost lichidate |
| 2. | Amenajarea gunoiștilor existente pentru deșeuri biodegradabile | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de gunoiști  amenajate | A P L I, II | În proces de realizare, se identifică surse de de finanțare |
| 3. | Crearea serviciilor de salubrizare în toate localitățile raionului | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de servicii | A P L I, II | În raion își desfășoară activitatea 12 Întreprinderi Municipale care deservesc 16 localități din raion. |
| 4. | Promovarea activităților de conștientizare a publicului şi formarea capacității de gestionare a deșeurilor | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de activități | A P L I, II | Inspecţia pentru Protecția Mediului Hîncești prin activitatea sa conștientizează comunitatea despre necesitatea gestionării corecte a deșeurilor |
| 5. | Autorizarea tuturor gunoistilor din teritoriul primariilor în conformitate cu prevederile Legii Nr. 209 din 29.07.2016 privind deseurile. | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. gunoiști  autorizate | Inspectia Ecologica de Stat | 3 gunoiști autorizate în anul 2023. |
| 6. | Efectuarea unui studiu privind oportunitatea deschiderii unei întreprinderi de prelucrare/procesare a deșeurilor | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 1 Studiu elaborat | A P L I, II | Se identifica surse de finanțare pentru realizarea acestui proiect |
| **Domeniul 4. Sistemul de încălzire, eficientizarea energetică și dezvoltarea surselor alternative** | | | | | | |
| 1. | Construcția rețelelor de aprovizionare cu gaze naturale în localitățile Voinescu, Dragușenii Noi, Nemteni, Obileni, Cateleni pe baza proiectelor existente | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 10 km | A P L I, II | Se caută surse de finanțare |
| 2. | Renovarea și/sau extinderea sistemului de iluminare a străzilor principale şi secundare prin localitățile Cioara, Cateleni, Nemteni, Voinescu, Ciuciuleni, Dragusenii Noi, Sofia, Crasnoarmeiscoe, Onesti, Dancu | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 20 km | A P L I, II | Executat în mărime de 90% |
| 3. | Utilizarea surselor alternative de energie pentru asigurarea cu agent  termic instituțiile publice | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de instituții | A P L I, II | 3 instituții utilizează surse alternative de energie (Cărpineni, Sarata Galbenă, Bozieni) |
| 4. | Elaborarea Studiului de fezabilitate privind posibilitatea producerii surselor alternative de energie (eoliană - in zona Prutului, solara-în mun. Hincesti) | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 2 studii elaborate | A P L II | Nerealizat. Se identifică surse de finanțare |
| 5.  121 | Extinderea rețelelor de aprovizionare cu gaze naturale în localitățile Carpineni, Mingir, Ciuciuleni, Buteni, Fundul Galbenei, Bobeica, Bozieni, Lapușna, Firladeni, Loganesti, Miresti, Sarata Galbena | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 25 km | A P L I, II | Nerealizat. Se identifică surse de finanțare |
| **Domeniul 5: Asigurarea unei dezvoltări durabile a teritoriului raionului și a localităților** | | | | | | |
| 1. | Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului raionului Hîncești | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 1 plan elaborat | A P L I, II | Nerealizat. |
| 2. | Sprijinirea elaborării Planurilor Urbanistice Generale a localităților | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de planuri elaborate | A P L I, II | Din totalul a 63 localități , dispun de PUG doar 41. După anul elaborării documentației de urbanism și amenajarea teritoriului localitățile se grupează în felul următor:  1960-1969 - Mirești, Sofia Pervomaiscoe;  1970-1979 - Bălceansa, Boghiceni, Onești, Dubovca, Bujor, Buțeni, Caracui, Calmațui, Cărpineni, Coara, Fîrlădeni, Nemțeni, Mingir, Mereșeni, Lăpușna, Ivanovca, Fundul Galbenei, Valea Florii, Pereni, Cărpineanca;  1980-1989 - Bobeica, Bozieni, Rusca, Logănești, Negrea, Obileni, Pașcani, Pogănești, SarataGalbenă, Stolniceni, Voinescu;  1990-2000 - Ciuciuleni, Dancu, Leușeni, Feteasca;  2010-2020 - Hîncești, Cotul Morii, Sărăteni. |
| 3. | Acordarea asistenței primăriilor în scopul elaborării / actualizării programelor si strategiilor de dezvoltare socio-economică | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de primării | A P L I, II | Se acordă la solicitare  În prezent din 39 APL de nivelul I, 31 au aprobat o Strategie de dezvoltare/Program strategic, iar 8 sunt expirate și se află în proces de elaborare . |
| **Domeniul 6: Extinderea Fondului forestier și protecția mediului** | | | | | | |
| 1. | Efectuarea unui Studiu privind curățirea și adîncirea albiei rîului Cogîlnic pentru evitarea inundațiilor localităților din zonă | Mun. Hîncești | 2021-2027 | 1 studiu elaborat | A P L I, Apele Moldovei | Proiectul „Valorificarea luncii rîului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement şi excluderea riscului de inundație”, finanțat de din FNDRL |
| 2. | Extinderea suprafețelor din gestiunea APL I si APL II, prin lucrări de împădurire a terenurilor degradate neproductive. | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de lucrări realizate Verificarea și  controlul sectoarelor pentru extindere | A P L I, II Și alți deținători de  teren degradat și neproductiv. | Realizat parțial |
| 3. | Efectuarea lucrărilor de Regenerare si Ajutorarea Regenerării Naturale a Suprafețelor acoperite cu vegetație Forestiera. | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Efectuarea controlului de stat în sectoarele împădurite cu monitorizarea sectoarelor în care s-a efectuat Regenerarea și Ajutorarea regenerării naturale. | A P L I, II și alți deținători de terenuri împădurite. | Realizat pe o suprafață de 113,5 ha |
| 4. | Întocmirea Angajamentului Silvic la gestionarea fondului forestier din cadrul APL (I-II). | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Identificarea de surse financiare pentru lucrări de amenajare silvica. | Anual. APL I, II | Realizat |
| **OBIECTIVUL STRATEGIC 2. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Surse potențiale de finanțare: Consiliul Raional; Parteneriat public – privat; FNDR- Fondul National pentru Dezvoltare Regională, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD); Fondul International pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD); Banca Mondială, USAID – Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională; OECD – Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Corporația Provocările Mileniului; AIPA – Agenția de intervenție și plăti pentru agricultură; MADRM, Programe ODIMM; FNFM; FA din Moldova; Finanțări directe și alți donatori.*** | | | | | | | | |
| **Domeniul de intervenție/Proiectul** | | **Locația/Teritoriu** | **Termen de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | **Responsabili** | **Gradul de realizare în anul 2023** | | |
| **Domeniul 1: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri** | | | | | | | | |
| 1. | Elaborarea și implementarea proiectului privind crearea Incubatorului de afaceri | Mun. Hîncești | 2022-2027 | Proiect elaborat  și depus | ODIMM, DECT, APL II | Proiect eleborat se cauta surse de finanțare | | |
| 2. | Consultanță și asistență pentru deschiderea și dezvoltarea noilor afaceri | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de consultații | ODIMM; DECT, APL II | Specialiștii Direcției oferă la solicitare consultații și asistență în vederea deschiderii și dezvoltării afacerilor noi create. | | |
| 3. | Susţinerea dezvoltării şi extinderii activităţii Subzonei Economice  Libere „Ungheni Business” | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de activități de promovare Nr. de agenți economici | Ministerul Economiei și Infrastructurii  DECT, APL II | Subzona Hîncești este situată în partea de est a orașului pe o suprafață de 2 hectare.  Iar suprafața liberă construibilă în prezent este de 5 ha | | |
| 4. | Dezvoltarea brandului Produs de Hîncești:  • Facilitarea participării producătorilor locali la expoziții și târguri;  • Elaborarea materialelor de informare și promovare;  • Organizarea activităților de promovare a producătorilor locali;  • Elaborarea proiectelor privind dezvoltarea brandului Produs de Hîncești;  • Organizarea Tîrgului la Palat- Produs de Hîncești  • Inițierea parteneriatelor cu branduri similare; | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de târguri organizate, nr. de expoziții, nr. de publicații, nr. de campanii de  promovare, nr. de proiecte elaborate, nr. de membri | DECT, APL II | 4 Târguri „Produs de Hîncești” organizate la nivel local  Expoziția națională „Fabricat în Moldova”:  Expoziția ”Republica Moldova Prezintă”, Brașov, România,  Expoziția ”Republica Moldova Prezintă” la Iași, România; Expoziția ”Republica Moldova Prezintă” la Cluj Napoca, România; Expoziția ”Republica Moldova Prezintă” la Baia Mare, România.  Editarea Broșurii „Produs de Hîncești”, anul 2023  Confecționarea a 15 chipiuri și 15 șorțuri cu logo-ul „Produs de Hîncești”  Creșterea numărului de producători „Produs de Hîncești”  Parteneriat între „Produs de Hîncești” și „Produs de Cluj”, România | | |
| 5. | Elaborarea proiectului Crearea unei rețele de 3 puncte turistico- comerciale „Produs de Hîncești" pe traseul turistic din regiune | s. Leușeni, s. Rusca,  mun. Hîncești | 2022-2027 | Proiect elaborat și depus: 3 puncte turistico- comerciale create | DECT, APL II | Proiectul „Ocuparea productivă și incluzivă a forței de muncă în Moldova”, elaborat de către AO OIM în Hîncești.  (amenajarea a 20 de căsuțe din lemn pe teritoriul Complexului istorico-arhitectural Manuc Bey, spațiu expozițional pentru membrii „Produs de Hîncești”și alți producători din raion | | |
| 6. | Inițierea unei campanii de încurajare privind cooperarea transfrontalieră a mediului de afaceri | Raionul Hîncești | 2023-2027 | 1 campanie  realizată | ODA  DECT, APL II | Participarea agenților economici la activitățile transfrontaliere organizate | | |
| 7. | Elaborarea proiectului Crearea și implementarea proiectului privind crearea Platformei Industriale Multifuncționale | Raionul Hîncești | 2022-2027 | Proiect elaborat și  depus | ODA; DECT, APL II | Proiect elaborat se caută surse de finanțare | | |
| 8. | Informarea și susținerea organizării activităților de comercializare a produselor şi serviciilor din raion | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de acțiuni de informare  Nr. de regulamente elaborate  /actualizate | DECT, APL I, II | Pe parcursul anului au fost organizate 3 activități de comercializare a produselor locale.  Regulament aprobat | | |
| **Domeniul 2: Consolidarea capacităților agenților economici și promovarea culturii antreprenoriale** | | | | | | | | |
| 1. | Activități de formare antreprenorială şi de pregătire a managerilor | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. Agenți economici instruiți | DECT  ODA | În perioada ianuarie-decembrie 2023, 5 tineri antreprenori din localitățile raionului (Negrea, Mereșeni, Dancu, Dahnovici, Hîncești ), au beneficiat de consultanță în afaceri prin intermediul Programul național  „Start pentru Tineri”și au obținut finanțare pentru deschiderea afacerilor. | | |
| 2. | Diseminarea informației cu privire la programele şi finanțările interne şi externe diseminate în presă, panouri, poșta electronica, pagina web, rețele de socializare, alte forme inovative de informare | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. Informații/ anunțuri diseminate | DECT | Permanent se plasează informații cu referire la programele de finanțare pe pagina web a Consiliului Raional Hîncești, pagina de facebook a Consiliului Rainal Hîncești, pagina de facebook „Produs de Hîncești”, grupul de viber al producătorilor  Organizarea ședințelor informative cu producătorii. | | |
| 3. | Încurajarea şi susținerea participării la concursuri, expoziții, târguri, vizite de studiu | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de participanți  la evenimente | DECT | În cadrul târgurilor organizate de către sau în colaborare cu Consiliul Raional Hîncești, participă în jur de 25 -30 de producători, numărul acestora fiind în continuă creștere. | | |
| 4. | Elaborarea şi diseminarea materialelor de promovare a bunelor practici, publicații în mass-media şi site-uri privind practici de succes | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de publicații elaborate și diseminate | DECT | 1 publicație elaborată și diseminată la activitățile organizate pe parcursul anului.  Publicația plasartă pe pagina web a Consiliului Raional Hîncești | | |
| 5. | Creșterea gradului de atractivitate investițională:   * Organizarea, desfășurarea şi participarea la evenimente menite să faciliteze acțiunile promoționale, contactele economice între mediul de afaceri şi să promoveze oportunitățile de investiții; * Actualizarea şi diseminarea informației privind mediul investițional existent; | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de participanți  la evenimente Nr. de evenimente organizate | DECT | Antreprenorii din raionul Hîncești participă la diverse targuri și expoziții atat la nivel local/regional cât și internațional, precum și la întîlniri de afaceri B2B | | |
| 6. | Susținerea şi încurajarea serviciilor de consultanță şi asistență pentru dezvoltarea abilităților şi a mijloacelor specifice IMM-urilor pentru accesarea piețelor externe | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de agenți economici informați  Nr. de evenimente organizate | DECT | Se acordă asistență și consultanță la solicitare. | | |
| **Domeniul 3: Sporirea competitivității sectorului agricol** | | | | | | | | |
| 1. | Valorificarea potențialului agro-alimentar prin desfășurarea seminarelor, întrunirilor informative și consultarea agenților economici și persoanelor fizice interesate din domeniul agricol | Pe teritoriul raionului Hincești în dependeță de tipul  evenimentului informativ: raional, zonal și local | 2021-  2027, în  prima  decadă a fiecărui an  și, după  necesitate,  - lunar | Nr. de evenimente informative desfășurate;  Nr. de agenți economici și persoane fizice  informate | DAA; MADRM,  Experți naționali, invitați | Realizat.  Organizate și desfășurate seminare raionale, regionale și zonale -37; informați – 980 participanți (294 femei, 686 bărbați) | | |
| 2. | Acordarea suportului metodologic și informativ în vederea creării structurilor organizatorico-juridice prin aplicarea metodelor pasibile de consolidare a terenurilor agricole | Com. Cărpineni,  s. Caracui; com. Lăpușna; com. Mingir;  Prin identificarea solicitanților – în alte localități ale  raionului | 2021-2027 | SRL-uri, GȚ, CAP și SA și altele nou- formate; Suprafața terenurilor consiolidate (ha) | DAA; MADRM, AIPA, Agenția Relații Funciare și Cadastru | Realizat parțial.  Acordat suport metodologic și informativ în cadrul atelierelor de lucru și meselor rotunde, consultații în grup și individuale.  Consolidate 7812 ha. | | |
| 3. | Acordarea asistenței metodologice pentru crearea Grupurilor de producători agricoli specializați traditional în cultivarea culturilor cerealiere, viticultură, pomicultură și legumicultură | Com. Cărpineni;  s. Ciuciuleni;  s. Buțeni;  s. Pogănești;  s. Cioara, s. Dancu | 2021-2025 | Nr. de traininguri, seminare informative cu distribuirea setului de acte necesare;  6 Grupuri de  beneficiari asistați | DAA; MADRM; AIPA; ODIMM; IFAD | Realizat parțial. Acordată asistență metodologică Grupurilor de beneficiari:  1.producerea cerealelor Cărpineni;  2.producerea sâmburoaselor – Bozieni;  3.producerea fructelor sămînțoase – Hîncești;  4.producerea legumelor – Buțeni.  5.producerea strugurilor de masă – Ciuciuleni. | | |
| 4. | Acordarea de sprijin în elaborarea proiectelor pentru obținerea investițiilor în vederea modernizării exploatațiilor agricole | În localitățile raionului Hîncești la solicitare | 2021-2027 | Seminare; Adunări informative; Ghiduri, Pliante etc. distribuite | Consiliul Raional Hîncești; FNFM;  FA din Moldova; IFAD; PARE 1+1; Proiectul  „Livada  Moldovei” | Se lucrează în vederea creării grupurilor de producători pe dimensiunea eterooleaginoase, viticultură, creșterea taurinelor.  Realizat parțial. Acordat sprijin în depunerea documentelor de solicitare a mijloacelor de finanțare în vederea modernizării exploatațiilor agricole – 150 000 000 lei | | |
| 5. | Stimularea înființării/modernizării fermelor zootehnice în sectorul  asociativ | Com. Bozieni; Buțeni; Logănești,  Mingi; Cărpineni; Voinescu; Negrea; Cioara | 2021-2026 | Creşterea volumului producţiei din  carne şi lapte,  procente; Creșterea gradului de asigurare a pieței interne;  8 Ferme create: 4  - de ovine și 5 - de taurine | Consiliul Raional; MADRM;  AIPA; Programe și proecte Investiționale  ;FNFM; FA din Moldova; IFAD | Realizat parțial. Stimularea înființării prin acordarea suportului informativ metodologic pentru crearea a 4 ferme de ovine, 2 ferme de taurine. | | |
| 6. | Crearea unui centru logistic agroalimentar regional, modern și funcțional, susținerea și dezvoltarea piețelor agricole existente. | Va fi identificată în raionul Hincești | 2021-2027 | Agenți economici, Persoane fizice | Consiliul  Raional, MADRM, Programe și proiecte investițio- nale, FNFM, FA din Moldova, IFAD, Bănci comerciale. | Nerealizat. Inițiativă la nivel de concept. | | |
| 7. | Construcția rețelelor de irigare pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul agricol prin acordarea asistenței la elaborarea proiectelor relevante | Zona Luncii râului Prut: a) Cioara, Dancu, Pogănești, Călmățui, b) Cotul Morii, Nemțeni, Ivanovca (1600 ha;  1200 ha);  Zona râului Lăpușnița: Pășcani, Pereni, Lăpușna, Cornești (500 ha);  Zona râului  Cogîlnic: Ciuciuleni, Bobeica, Stolniceni, Logănești, mun. Hîncești (600 ha) | 2021-2027 | Suprafața terenurilor irigate (3900 ha);  Creșterea accesului antreprenorilor agricoli la infrastructura de irigare  Creșterea oportunităților pentru dezvoltarea afacerilor | Asociațiile utilizatorilor de apă pentru agricultură; MADRM, AIPA;  IFAD; FEN;  PARE 1+1; ODIMM; Alți donatori | Realizat parțial.  Suprafața terenurilor irigate – 1130 ha.  Organizate 6 instruiri tematice cu ghidare punctată a 26 de agenți economici certificați pentru obținerea finanțării pentru irigarea culturilor agricole.  Oportunități: Proiecte investiționale acordate de IFAD, ODA, USAID, Livada Moldovei. | | |
| 8. | Cooperarea cu instituțiile de profil pentru pregătirea și angajarea în câmpul muncii a tinerilor agricultori | Mun.. Hîncești – Școala Polivalentă; Filiala Cărpineni; Raioanele megieșe cu Hîncești și mun. Chișinău | 2021-2027 | 720 persoane instruite pentru angajarea în câmpul muncii; Demersuri dresate și Acorduri încheiate cu instituțiile de profil | MADRM; DAA; Agenții  economici din raionul Hîncești care necesită  cadre tinere în domeniul agricol | Realizat parțial.  Pregătirea și angajarea în cîmpul muncii a 143 de persoane, în instituțiile de profil la recomandarea Direcției. | | |
| 9. | Extinderea suprafețelor de terenuri pentru cultivarea plantelor aromatice și medicinale. Încurajarea agenților economici pentru dezvoltarea industriei de extracție a uleiurilor etero-oleaginoase | 6 localități din raion: Cioara, Buțeni, Valea Florii, intenționează satele: Drăgușeni, Ciuciuleni,  Cărpineni | 2021-2023 | Ha de terenuri ocupate cu plante aromatice și medicinale;  6 AE antrenați în cultivarea plantelor și extragerea  uleiurilor etero- oleaginoase | MADRM; Programe și proiecte investiționale specializate; CR Hîncești; AIPA | Terenuri ocupate cu plante aromatice și medicinale – 600 ha  Agenți Economici antrenați în cultivarea plantelor și extragerea uleiurilor etero-oleaginoase – 3 (Cioara, Buțeni, Valea Florii).  Agenți economici încurajați pentru dezvoltarea industriei de extracție a uleiurilor etero-oleaginoase prin intermediul AIPA. | | |
| 10. | Crearea și/sau reabilitarea fâșiilor forestiere de protecție a câmpurilor  agricole | Localitățile solicitante vor fi identificate în baza unui studiu privind suprafețele de terenuri supuse eroziunii solurilor | 2021-2024 | Suprafața (ha) de perdele forestiere create și reabilitate; Suprafețe de teren protejate  împotriva eroziunii solurilor, reabilitate prin  Proiectul MAC-P | DAA; Inspectoratul pentru Protecția Mediului; FEN; Proiectul MAC-P | Realizat parțial.  Reabilitarea fîșiilor forestiere – 76 ha. | | |
| 11. | Sprijinirea agenților economici doritori de a practica agroturismul prin familiarizarea cu bunele practici existente în domeniu.  - Organizarea sesiunilor de informare privind oportunitățile de dezvoltare în domeniul dat.  - Sprijinirea practicii reprezentanților acestui sector la expoziții tematice, alte activități relevante. | s. Pereni;  s. Buțeni; s. Cioara;  mun. Hîncești | 2021-2027 | Obiecte agroturistice incluse în Traseul turistic raional; Fabrici și mini fabrici de vin, pensiune agroturistiă create; Schimb de  experiență cu actorii consacrați în domeniu atât în RM, cât și peste hotare; Nr. de sesiuni  organizate;  Nr. de tineri  instruiți | MADRM; Programe și proiecte investițio- nale;  AIPA; APL I și II din raion; APL înfrățite  din Romani | Realizat parțial.  Organizate sesiuni de informare privind oportunitățile de dezvoltare în domeniul dat în satele Pereni, Buțeni, Cioara, Hîncești – 2 instruiri, 25 participanți (8 femei, 17 bărbați).  Participarea la 2 expozițiile locale și internaționale. | | |
| 12. | Sprijinirea schimbului de experiență și a transferului de know-how între producători, procesatori și distribuitori:  - Organizarea și instituirea dialogului, medierea necesarului de produse între producătorii agricoli și întreprinderile de procesare | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de întâlniri, ședințe comune, mese rotunde | DAA | Realizat parțial.  Agenții economici au participat la 2 demonstrări practice în cadrul expozițiilor agricole. | | |
| 13. | Acordarea suportului pentru amplificarea capacităților de păstrare și ambalare a producției agricole. | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de întâlniri, ședințe comune, mese rotunde | DAA | Realizat parțial.  Acordarea suportului informativ prin participarea agenților economici la instruiri, ateliere de lucru, expoziții. | | |
| **OBIECTIVUL STRATEGIC 3: SERVICII PUBLICE, DEZVOLTAREA SOCIALĂ PROTECȚIA GRUPURILOR VULNERABILE, ASISTENȚA MEDICALĂ** | | | | | | | | |
| ***Surse potențiale de finanțare: Bugetul de Stat, Consiliul Raional; Finanțări directe, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale; Parteneriat public-privat*** | | | | | | | | |
| **Domeniul de intervenție/Proiectul** | | **Locația/Teritoriu** | **Termen de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | **Responsabili** | **Gradul de realizare în anul 2023** | | |
| **Domeniul 1: Modernizarea/reabilitarea infrastructurii sociale** | | | | | | | | |
| 1. | Reparația blocului A, blocului alimentar, construcția ascensorului din cadrul Azilului de bătrâni Sărata Galbenă. Dotarea cu echipament. | Com. Sărata Galbenă | 2021-2027 | Bloc reparat | Consiliul Raional Hîncești; ONG | Blocul alimentar și spălătoria reparat | |
| 2. | Construcția/reparația blocului alimentar, dotarea cu instrumentar la Centrul pentru persoanele în etate în com. Nemțeni | Com. Nemțeni | 2021-2024 | Bloc reparaat  Bloc dotat | Consiliul Raional Hîncești  APL I; ONG; | Bloc reparaat  Bloc dotat | |
| 3. | Dotarea cu echipament IT la Centul de plasament „Pasărea Albastră”. Reparația clădirii (interior și exterior) | Mun. Hîncești | 2021-2027 | Instituție dotată  Bloc reparat | Consiliul Raional Hîncești; ONG | Clădirea a fost reparată | |
| 4. | Reparația capitala a clădirii Centrului Maternal „Pro-Femina” | Mun. Hîncești | 2021-2027 | Bloc reparat  Instituție dotată | Consiliul Raional Hîncești;  ONG | Bloc reparat | |
| 5. | Crearea și modernizarea căilor de acces pentru persoanele cu dizabilități în instituțiile publice din raionul Hîncești | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de instituții  modernizate | Consiliul Raional Hîncești; ONG | Căile de acces pentru persoanele cu dizabilități în instituțiile publice din raionul Hîncești sunt asigurate | | |
| **Domeniul 2: Sporirea nivelului calității serviciilor sociale și de sănătate prestate cetățenilor** | | | | | | | | |
| 1. | Acțiuni de conștientizare cu privire la realizarea Programului de autoasigurare cu sânge, conlucrarea cu APL şi CS | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de acțiuni organizate; Nr. de acțiuni  comune realizate | CR Hîncești, Spitalul Raional Hîncești; CS; Ministerul Sănătății | Ieșire în teritoriu Ciuciuleni, Sarata Galbena, Bujor, Lăpușna, Cărpineni, Bobeica, CS Hîncești.  Pe parcursul anulaui regulat se desfășoară acțiuni de conștientizare, conlucrarea cu APL şi CS | | |
| 2. | Implicarea Fondatorului în asigurarea AMP cu cadre în regiunile rurale prin acordarea locuințelor sociale, transport, facilități în achitarea serviciilor comunale. | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Numărul lucrătorilor medicali asigurați | CR Hîncești | Consiliul raional dispune de 56 apartamente sociale, dintre care 4 sunt ocupate de către specialiștii AMP | | |
| 3. | Conlucrarea cu APL în realizarea Programului Național de Combatere a Tuberculozei (asigurarea cu transport a persoanelor din grupele de risc pentru examinări anuale) | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Numărul de APL care au participat la program | APL I  CR Hîncești,  CS Hîncești | Ieșire în teritoriu Lapusna , Hîncești, Ciuciuleni.  Pe parcursul anulaui regulat se desfășoară acțiuni de conștientizare, conlucrarea cu APL şi CS | | |
| 4. | Asigurarea copiilor până la 1 an din familiile socialmente vulnerabile cu amestecuri lactate adaptate în scopul prevenirii mortalității și morbidității infantile. | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Numărul de copii asigurați cu alimentație | APL I  CR Hîncești,  CS Hîncești | 80 | | |
| 5. | Organizarea cabinetelor de instruire a pacienților cu maladii non- transmisibile (diabet zaharat, astm bronșic, patologii cardiovasculare). | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de cabinete create; Cazuri monitorizate | CR Hîncești,  CS Hîncești | Pe parcursul anului 2023 au fost desfășurate 958 de instruire a pacienților cu maladii non- transmisibile (diabet zaharat, astm bronșic, patologii cardiovasculare). | | |
| **Domeniul 3: Fortificarea sistemului de sănătate** | | | | | | | | |
| 1.  129 | Reabilitarea Blocului terapeutic al Spitalului raional Hîncești | Mun. Hîncești | 2021-2027 | Edificiu reparat și  dotat | CR Hîncești; Spitalul Raional  Hîncești; Ministerul Sănătății | Reparație acoperiș.  Transmis către IMSP Spitalul Raional Hîncești |
| 2. | Reparația Blocului Boli infecțioase al Spitalului raional Hîncești | Mun. Hîncești | 2021-2027 | Edificiu reparat și  dotat | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești; Ministerul Sănătății | Transmis către IMSP Spitalul Raional Hîncești |
| 3. | Crearea Serviciului de reabilitare și consiliere psiho-neurologică și reparația capitală a blocului respectiv | Mun. Hîncești | 2021-2022 | Serviciu creat | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești; Ministerul Sănătății | Edificiul construit 92%, partial pregătit pentru funcționalitate.  Transmis către IMSP SR Hîncești |
| 4. | Construcția Laboratorului clinic anatomo-patomorfologic al Spitalului Raional Hîncești | Mun. Hîncești | 2021-2024 | Edificiu construit  și funcțional | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești; Ministerul Sănătății | Proiect finalizat  Transmis către IMSP SR Hîncești |
| 5. | Asigurarea cu locuințe sociale a lucrătorilor medicali | Mun. Hîncești | 2021-2027 | Numărul lucrătorilor  medicali  asigurați;  % îmbunătățirii calității serviciilor medicale | CR Hîncești; Instituțiile medicale | Consiliul raional dispune de 56 apartamente sociale, la moment 4 sunt ocupate de către lucrători medicali |
| 6. | Dotarea Secției Consultative și Secției Radiologie cu 2 aparate RX | Mun. Hîncești | 2021 | 2 aparate RX achiziționate, instalate și puse în  funcțiune | CR Hîncești; Spitalul Raional  Hîncești | Proiect rrealizat |
| 7. | Construcția Blocului administrativ al Spitalului Raional Hîncești | Mun. Hîncești | 2021-2027 | Edificiu construit  și funcțional | CR Hîncești;  Spitalul Raional  Hîncești | Blocuri administrative existente reparate |
| 8. | Dotarea Spitalului raional cu tomograf computerizat | Mun. Hîncești | 2021-2027 | Tomograf computerizat achiziționat | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești | Tomograf computerizat achiziționat |
| 9. | Susținerea financiară a Programelor naționale și locale în sănătate | Mun. Hîncești | 2021-2027 | % de cofinanțare | CR Hîncești; Spitalul Raional  Hîncești | Proiecte susținute conform solicitărilor |
| 10. | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii Spitalului Raional Hîncești și teritoriului adiacent favorabil reabilitării pacienților | Mun. Hîncești | 2021-2027 | Procurări și reparații efectuate | CR Hîncești; Spitalul Raional Hîncești | Dotat și modernizat |
| 11. | Dezvoltarea Serviciului de reabilitare medicală (procurări de utilaj, construcția bazinului de înot) | Mun. Hîncești | 2022-2027 | Edificiu construit  și funcțional | CR Hîncești; Spitalul Raional  Hîncești | Se identifică surse financiare pentru realizarea acestui proiect |
| 12. | Reabilitarea clădirii Policlinicii prin intermediul Proiectului "SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE" - spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori pentru persoanele din zona de graniță”, depus în cadrul Programului Operaţional Comun „România - Republica Moldova 2014-2020”. | Mun. Hîncești | 2021-2023 | Edificiu reparat (acoperiș, instalat ascensor, aripa radiografie reabilitată, amenajarea exterioară) | CR Hîncești; CSH | Proiect finalizat |
| 13. | Instalarea sistemului de termic la Centrul Medical Drăgușenii Noi | Com. Dragușenii- Noi | 2021-2027 | Sistem instalat | CR Hîncești | Proiect depus în cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova |
| 14. | Reparația Blocului alimentar la Spitalul Cărpineni | Com. Cărpineni | 2021-2024 | Bloc alimentar | CR Hîncești | Blocul alimentar renovat |
| 15. | Conectarea Centrelor de Sănătate și OMF din regiunile rurale la conducta de gaze. | Nemțeni, Cotul- Morii, Negrea, Sofia, Bălceana, Horjești, Cățeleni, Ivanovca,  Pogănești, Cioara,  Dancu, Călmățui | 2021 -2027 | Nr. de instituții  medicale gazificate | Consiliul Raional Hâncești, CS Hâncești | Toate Centrelel de Sănătate și Oficiile medicilor de familie sunt conectate la conducta de gaze sau surse de încălzire autonome |
| 16. | Dotarea Centrului de Sănătate Cărpineni cu Aparat Roentgen. | Cărpineni | 2021-2027 | Aparat Roentgen achiziționat și instalat | CS Hîncești;  Consiliul Raional  Hîncești | Proiect realizat |
| 17. | Modernizarea rețelei de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a CS și OMF din raion. | 6 Centrele de Sănătate, 21 Oficiile Medicului de Familie. | 2021-2027 | Nr. de instituții aprovizionate cu apă potabilă | CS Hîncești; Consiliul Raional Hîncești | Toate Centrelel de Sănătate și Oficiile medicilor de familie sunt conectate la apă și canalizare |
| 18. | Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor de acces și amenajarea teritoriului spre și în preajma edificiilor OMF și CS din regiunile rurale. | Cioara, Danco, Pogănești, Nemțeni, Voinescu, Sofia,  Fundul-Galbenei,  Fîrlădeni | 2021-2027 | Nr. de edificii reparate | CS Hîncești; Consiliul Raional Hîncești | Infrastructura de acces către Centrele de Sănăatte și Oficiile medicilor de familie este în stare bună |
| 19. | Construcția Centrului Comunitar de Sănătate Mentală modern în mun. Hîncești | CS Hîncești | 2021-2027 | Construcția  Centrului | Consiliul Raional Hîncești; Primăria Hîncești | Centru Comunitar funcțional |
| **Domeniul 4: Crearea şi diversificarea serviciilor alternative sociale şi de sănătate** | | | ***Implementarea prevederilor Legii nr.256 din 17.08.2023 privind modificarea unor acte normative (Reforma sistemului de asistență socială „Restart”), executarea Deciziei CR nr. 05/13 din 03.10.2023 „Cu privire la lichidarea Direcției Asistență Socială și protecție a familiei Hîncești însubordinea Consiliului Raional Hîncești.*** | | | |
| 1. | Prevenirea marginalizării vârstnicilor din viața socială prin crearea și dezvoltarea serviciilor sociale | Raionul Hînceşti | 2021-2023 | Nr. serviciilor create / dezvoltate | CR Hîncești; DASPF; ONG |  |
| 2. | Asigurarea funcționării centrelor de zi pentru copii, caselor de copii de tip familial, serviciilor sociale destinate familiilor cu copii în situații de risc, dezvoltarea şi extinderea acestora. | Raionul Hînceşti | 2021-2023 | Nr. serviciilor funcţionale / dezvoltate / extinse | CR Hîncești; DASPF; ONG |  |
| 3. | Crearea unui centru de plasament temporar pentru copii cu comportament deviant | Raionul Hînceşti | 2021-2023 | Funcţionalitatea Centrului creat / standarde minime de calitate | CR Hîncești; DASPF; ONG |  |
| 4. | Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi şi persoanele aflate în incapacitatea de a se îngriji individual | Raionul Hînceşti | 2021-2023 | Nr. serviciilor sociale funcţionale | CR Hîncești; DASPF; ONG |  |
| 5. | Crearea centrului de plasament temporar pentru persoanele cu boli psiho-neurologice | Mun. Hînceşti | 2021-2023 | Funcţionalitatea centrului creat / standarde minime de calitate | CR Hîncești; DASPF; ONG |  |
| 6. | Implementarea pachetului minim de servicii sociale (*aprobat în ședința Guvernului din data de 1 august 2018*) şi dezvoltarea acestuia:  1) Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate;  2) Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii;  3) Serviciul social Asistență personală. | Raionul Hînceşti | 2021-2023 | Nr. beneficiarilor; Sumele acordate | CR Hîncești; DASPF; ONG |  |
| 7. | Dezvoltarea serviciului social „Pachet alimentar unic” destinat persoanelor defavorizate | Raionul Hînceşti | 2021-2023 | Nr. beneficiarilor; Nr. pachetelor acordate | CR Hîncești; DASPF; ONG; Agenți economici |  |
| 8. | Crearea apartamentelor sociale pentru absolvenţii instituţiilor rezidenţiale si din servicii sociale (rămaşi fără ocrotire părintească) | Raionul Hînceşti | 2021-2023 | Nr. apartamentelor create, starea lor, funcţionalitatea serviciului | CR Hîncești; DASPF |  |
| 9. | Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru persoanele în etate prin dotarea centrelor pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi cu echipamentul necesar (aziluri, centre de plasament temporar) | Raionul Hîncești;  com. Sărata Galbenă | 2021-2023 | Echipamentul oferit | CR Hîncești; DASPF; ONG |  |
| 10. | Asigurarea instruirii iniţiale şi continue a angajaţilor Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei | Raionul Hînceşti | 2021-2023 | Nr. instruirilor | CR Hîncești; DASPF |  |
| 11. | Asigurarea accesibilității a persoanelor cu dizabilități prin adaptarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale | Clădirile de menire socială / raionul Hînceşti | 2021-2023 | Nr. clădirilor  adaptate | CR Hîncești; DASPF; ONG |  |

|  |
| --- |
| **OBIECTIVUL STRATEGIC 4: ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TURISM ȘI CREȘTEREA VIZIBILITĂȚII RAIONULUI** |
| ***Surse potențiale de finanțare: Bugetul de stat, Consiliul Raional; Finanțări directe*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domeniul de intervenție/Proiectul** | **Locația/Teritoriu** | **Termen de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | **Responsabili** | **Gradul de realizare în anul 2023** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domeniul 1: Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului de învățământ** | | | | | | | | | |
|  | | Modernizarea învățământului la nivel de sistem prin:  Promovarea și implementarea unor politici social-economice și educaționale,ce vor asigura dezvoltarea prioritară a învățământului, reușind:  Includerea în Programele de dezvoltare strategică și în Planurile anuale de activitate ale instituțiilor educaționale din raion a acțiunilor necesare pentru realizarea obiectivelor cadrului normativ existent Regulamentul de susținere și motivare a tinerilor specialiști, Regulamentul-tip de funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea Consiliului de administrație al instituției de învățământ general, Standardele de competență profesională a cadrului didactic, managerial), precum și a noilor politici educaționale elaborate.  Asigurarea condițiilor de realizare a drepturilor cetățenilor la educație de calitate la toate nivelurile,urmărind: | Raionul Hînceşti, instituțiile de învățământ | 2021-2027 | | 100% create condiții optime de activitate în instituțiile de învățământ din subordine. | Direcția Învățământ; Instituțiile de învățământ general din subordine | | În toate instituțiile de învățământ general(45) și preșcolar (44) din subordnea Direcției Învățământ au fost create condiții optime de desfășurare a procesului educațional. În programele de dezvoltare strategică sunt programate activități de susținere a tinerilor specialiști, programe ale ședințelor Consiliului de Administrație și Profesoral, la redactarea cărora s-a ținut cont de standardele de competență profesională a cadrului didactic și managerial. În prima jumătate a anulului de studii 2023-2024, în scopul stabilirii gradului de Asigurarea a eficienței educaționale au fost întreprinse vizite de monitoriza re în 28 de instituții de învățământ din subordine: |
| 133 | * Modernizarea permanentă a spațiului educațional la nivel de fiecare instituție * Dezvoltarea bazei didactico-materiale a Centrelor de Resurse din 46 de instituții de învățământ;  1. *Fundamentarea și implementarea mecanismelor economice de dezvoltarea a infrastructurii sistemului raional de învățământ.*  * construcția rampelor de acces în instituțiile: LT”M.Eminescu”, LT ”Dm.Cantemir”, GM Boghiceni , LT”M.Lomonosov”, GM ”A. Donici”, GM Bălceana, GM Bozieni, GM Bujor, GM ”A.Bunduchi”, GM Călmățui, GM Cățăleni, GM ”D.Crețu”,GM Dancu, GM Drăgușenii Noi, GM Fundul Galbenei, GM Logănești, GM Mingir , GM”S.Anisei” din s. Negrea, GM Obileni, GM Onești, GM Pașcani, GM Pogănești. * reparația drumurilor de acces spre școlile de circumscripție;  1. *Dezvoltarea și aplicarea consecventă a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare, învățare, evaluare.*  * dotarea tuturor instituțiilor educaționale din raion cu echipament permanent digital modern și asigurarea funcționalității avansate a acestuia; * asigurarea funcționalității poștei electronice,site-ului fiecărei instituții prin serviciul de mentenanță; | | Raionul Hînceşti, instituțiile de învățământ  Raionul Hînceşti,instituțiile de învățământ | |  | 100 % asigurate cu TIC și unire la internet  Centre de resurse dotate  Rampe de acces construite în 22 de instituții  100 % asigurate cu TIC și conectate la internet | |  | GM „A.Plămădeală” Stolniceni, GM Dancu, GM,,S.Andreev” Cioara, GM,,M.Viteazul”, GM Mirești, GM Cățăleni, GM ,,K. Evteeva”Ivanovca, GM,,A.Guștiuc”Caracui, GM Mereșeni, LT,,Universum”, GM Bobeica, GM Drăgușenii Noi, GM Logănești, GM Pogănești, GM Bozieni, GM ,,A.Bunduchi” , GM ,,C.Radu”, GM Pereni, GMGr. Cotul Morii, GM Pășcani, GM Obileni, LT,,M.Eminescu”, LT,,D.Cantemir”, GM Tălăiești, GM Bălceana, GM Boghiceni, GM Onești, GMG Pervomaiscoe,  În instituțiile de învățământ din raion funcționează 34 de centre de resurse (295 de beneficiari/elevi) Centre de resurse in grădinițe (6)  Rampe de acces au fost construite în 22 de instituții (din 45 total) În 2023 s-au construit în: LT ,,D. Cantemir”, LT Lăpușna, GM,,S.Andreev”,GM ,,C.Radu”, GM Bozieni, GM Bujor, GM Logănești, GM Nemțeni, GMG,,Ks.Evteeva”, GM Boghiceni, GM ,,A.Donici” Ciuciuleni,GM Bozieni, GM Cățăleni, GM Dancu, GM,,S.Anisei”,GM Pășcani.  Rampe de acces:gradinițe HN nr.4, Crasnoarmeiscoe nr.1, Mingir, Carpineni nr 3, Voinescu nr.1, Hîncesti nr3, Logănești, Bozieni, , Cioara, Dancu, Sărata Galbenei nr.1  Toate instituțiile din subordinea DÎ au conexiune la Internet și sunt dotate cu tehnică de calcul.  Computer (PC sau laptop) cu soft licenţiat, conectat la rețeauă INTERNET se atestă la 78 de % din instituţii. Instituțiile care sunt asigurate în proporții de 100% cu echipament TIC sunt: LT,,M.Sadoveanu”, LT ,,M. Eminescu” , LT ,,Ștefan Holban”, LT,, Universum” , GM Fundul Galbenei, GM Bălceana, GM ,,A. Bunduchi” , GM Călmățui, GM Dancu, GM Mirești, GM Mingir, GM ,,S.Anisei” Negrea, GM Tălăiești, ȘPG Horjești, SPG Șipoteni.  Instituțiile care sunt asigurate în proporții de 90% sunt: LT ,, M.Lomonosov”, GM Pereni, GM ,, Vasile Movileanu” Secăreni. Instituțiile care sunt asigurate cu TIC în proporții de 80% sunt: LT Lăpușna, GM Bujor, GM ,,C.Tănase” Nemțeni, GM Obileni, GMG Cotul Morii, GM Bozieni. Instituțiile asigurate în proporții de 70% sunt: GM Bobeica, GM Pogănești, GMGr. Cărpineni, GMG ,,K.Evteeva”Ivanovca, GMG Pervomaiscoe, GM Voinescu, GM Boghiceni, GM Pășcani.  Asigurate în proporții de 60% sunt următoarele instituții: LT ,,Dimitrie Cantemir” Crasnoasmeiscoe, GM ,, A. Gușciuc” Caracui, GM ,,Dumitru Crețu” Cărpineni, GM Drăgușenii Noi, GM Logănești.  Instituțiile care sunt asigurate în proporții de 50% sunt: GM ,,Alexandru Donici” Ciuciuleni, GM ,,S.Andreev” Cioara, GM ,,Cezar Radu” Leușeni, GM Cățăleni, GM Mirești, GM Onești,  Instituțiile care cu un procentaj de dotare a instituțiilor cu TIC sub 45%-30% sunt : GM ,,Mihai Viteazul” Hîncești, GM ,,A. Plămădeală” Stolniceni.  În toate instituțiile de învățământ din subordine sunt funcționale poștele electronice GM,,S.Andreev”,GM ,,C.Radu”, GM Bozieni, GM Bujor, GM Logănești, GM Nemțeni, GMG,,Ks.Evteeva”, GM Boghiceni, GM. ,,A.Donici” Ciuciuleni,GM Bozieni, GM Cățăleni, GM Dancu, GM,,S.Anisei”,GM Pășcani. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Asigurarea accesului la educația timpurie a tuturor copiilor de 3-6 ani prin*:   * Extinderea numărului de grupe pentru copii de 2 ani în următoarele localități: Bobeica, Buțeni, Cățeleni, Cioara, Lăpușna, Logănești, Mereșeni, Mingir, Nemțeni, Hîncești Grădinița nr.3,4, Obileni, Sarata Galbenă Grădinița nr.1. * Asigurarea accesului copiilor de vârstă preșcolară din satul Cioara prin finalizarea lucrărilor de reajustare a unui bloc al Gimnaziului. * Sporirea ratei de instituționalizare a copiilor cu vârsta de 5-7 ani în vederea pregătirii către debutul școlar. * Asigurarea accesului copiilor de vârstă preșcolară din satul Horodca la educație timpurie. * Crearea Centrelor de resurse pentru copii cu CES în IET din localitățile: Buțeni,Sarata Galbenă,Hîncești gr.nr. 4. * Asigurarea IET cu cadre calificate , prin identificarea potențialilor printre absolvenții gimnaziilor și liceelor și susținerea acestora prin burse. * Efectuarea reparațiilor capitale în 4 săli/grupe din grădinițele:Cățăleni, Mingir ,Hîncești nr.4,Sărata Galbenă nr.1. * Capacitarea cu mobilier a 44 de grupe din grădinițele: Bălceana (3), Bozieni (2), Cățeleni (2), Cioara (4), Leușeni (2), Negrea (3), Hîncești nr.1 (3), Hîncești nr.4 (5), Hîncești nr.6 (3), Hîncești nr.7 (3), Pereni (2),Sărata Galbenă nr.1(4), nr.2 (2), Pogănești (2), Fundul Galbenei (2), Boghiceni (2). * Dotarea cu inventar modern a 36 de cabinete medicale din instituțiile de educație timpurie din localitățile: Bălceana, Bobeica, Boghiceni, Bozieni, Buțeni, Bujor, Caracui, Cărpineni nr.3, Cărpineni, Lăpușna, Cățeleni, Cioara, Ciuciuleni,Crasnormescoe gr.nr.1, Dancu, Drăgușeni Noi, Fundul Galbenei, Leușeni, Logănești, Mereșeni, Mingir, Negrea, Nemțeni, Hîncești nr.1,3,4,6,7, Onești. | Raionul Hînceşti  Satul Cioara  Buțeni, Sarata Galbenă, Hîncești Grădinița nr. 4.  Cățăleni, Mingir, Hîncești nr.4, Sărata Galbenă nr.1.  Raionul Hînceşti | 2021-2027  2021 | 99 % copii de vârstă preșcolară școlarizați. | DÎ; SPE;, IET | La grădinița nr.2 și nr.1 din Sarata Galbenă, Grădinița Cioara s-au deschis câte o grupă pentru copiii de 2 ani..  Rata de cuprindere a copiilor de 5-7 ani în grădinițele din raion este de 98 %. Nu sunt instituționalizați doar copiii nevaccinați.  La moment nu sunt instituționalizați cei 8 copii din Horodca.  Centre de resurse au fost create în grădinițele: Mingir, Cărpineni nr 3, Lăpușna, Drăgușenii.Noi, Boghiceni, Crasnoarmeiscoe nr.1.  În cadrul *Proiectului Satul European* au fost efectuate reparații în grădinițele: Hincești nr.4( reparație capitală), Bălceana (acoperișul), Caracui(lucrări externe), Ciuciuleni (sistema de canalizare, Cioara(2 grupe, reparație capitală) , Mingir(1 grupă de creșă.  În grădinițe nu s-a dotat nici un cabinet medical, deasemenea nu s-a procurat mobilier. |
|  | *Sporirea accesului și îmbunătățirea calității învățământului primar, gimnazial și liceal din perspectiva școlii prietenoase copilului.*   * Identificarea mecanismului de organizare a alimentării copiilor cu cerințe educaționale speciale, social-vulnerabili, transportați din ciclul gimnazial; * Alocarea surselor pentru organizarea și funcționarea claselor și grupelor cu regim prelungit; * Asigurarea cu cămin a tuturor elevilor de liceu din instituțiile municipiului Hîncești | Raionul Hînceşti | 2021-2027 | 100% alimentați copiii din treapta primară și din familiile socialmente vulnerabile  Nr.de grupe funcționale Nr.elevilor asigurați cu cămin | DÎ; SMCFC | La moment se alimentează:   * cl.I-IV- 3758 elevi ( 100%) * cl.V-IX- 552 elevi( 11,96%)(din ei transportați-26, CES-47, familii socialment vulnerabile-39, Contraplată -243. * cl. X-XII- 0 * 2 instituții 100%, cu susținerea sponsorilor – GM ,,A.Donici”, GM Pășcani * 6 instituții au reușit să organizeze alimentarea elevilor din ciclul gimnazial contra plată: GM „A. Bunduchi” Buțeni(82 de elevi), GM Dancu(46 de elevi), GM Onești( 25 de elevi), GM Bobeica ( 40 de elevi), GM Fundul Galbenei-60, GM Drăgușenii Noi-30.   Nu au fost solicitate surse pentru organizarea claselor sau grupelor cu regim prelungit.   * Elevii din clasele de liceu sunt asigurați cu locuri în căminul LT,,M.Sadoveanu”, care după capacitate poate caza 100 de elevi. La moment sunt 62 locuri vacante . |
|  | *Respectarea cadrului normativ și instituțional care să asigure școlarizarea obligatorie a tuturor copiilor de 7-16 ani, inclusiv a celor cu cerințe educaționale speciale.*  • Elaborarea și implementarea Planurilor instituționale de acțiuni pentru prevenirea abandonului școlar și absenteismului (Temei: Codul Educației, Ord. ME nr. 559 din 12.06.2015 „Instrucțiunea privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului”, Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc).  • Monitorizarea și susținerea prin Serviciile de asistență psihopedagogică a incluziunii educaționale a elevilor cu CES  • Monitorizarea respectării procedurii transferurilor școlare ale copiilor în limitele raionului și în afara acestuia, evidența copiilor care emigrează și a materialelor confirmative prezentate de către părinți;  • Asigurarea intervențiilor complexe pentru prevenirea cazurilor de abandon, absenteism și neșcolarizare;   * Susținerea copiilor din familii cu venituri mici; * Reducerea cu 10% a cazurilor de ANET în instituțiile educaționale din raion; * Asigrarea securității vieții elevilor | Raionul Hînceşti | 2021-2027 | 100 % cuprinși cu școala copii de 7-  16 ani.  100% elevi cu CES beneficiari ai serviciilor de asistență psihopedagogică; Transfer școlar realizat corect  Implicare în  100% dintre cazuri identificate  80% dintre copii social-vulnerabili sunt susținuți  material; Cazurile ANET sunt în diminuare | DÎ; APL | Anual Direcția Învățământ elaborează și aprobă la ședința Consiliului de Administrație Planul de acțiuni pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar. La moment nu sunt înregistrate cazuri de abandon școlar.  Toți copiii cu CES se bucură de asistență psihopedagogică.  Cazurile de ANET, conform instrucțiunii, sunt raportate Direcției de învățământ.La necesitate sunt luate măsuri de redresare a situației.  Evidența copiilor din instituțiile din subordine, ce emigrează în alte țări sau se transferă în alte școli, se face conform Instrucțiunii cu privire la școlarizare și Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării , promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin ordinul MEC nr.70 din 30,01.2020  Au fost raportate 543 de cazuri de ANET.  Conform datelor statistice % cazurilor de ANET în instituțiile educaționale din raion n-a fost diminuat. |
|  | *Asigurarea funcționalității Centrului Raional de Ghidare și Consiliere în Excelență Educațională*   * Recrutarea tinerilor capabili de performanțe și crearea grupelor de excelență în domeniile curriculare: preșcolar-primar, științe, limbă și comunicare, socio-umanistice; * Selectarea profesorilor-animatori în baza criteriilor stabilite în Regulament; * Elaborarea programelor și proiectelor în vederea asigurării resurselor materiale, curriculare, informaționale și financiare necesare desfășurării activității și asigurării implementării acestora; * Formarea profesională continuă a profesorilor-animatori; * Asigurarea Centrului cu instrumente digitalizate moderne, softuri educaționale; * Organizarea taberelor de vară pentru copiii dotațți * Implementarea programelor de parteneriat. | Hînceşti | 2021-2027 | Centrul raional de Ghidare și Consiliere în Excelență Educațională funcțional; Numărul de locuri premiante în cadrul concursurilor republicane sporit cu 20%; Încadrarea  elevilor Centrului în competiții internaționale | DÎ; APL | *Centrul raional de ghidare și consiliere în excelență educațională* - 3 grupe cu un contingent de 177 de elevi (matematica - 3 subgrupe cu 42 de elevi, geografie – 4 subgrupe cu 75 de elevi, chimie - 4 subgrupe cu 60 de elevi).  Încadrarea elevilor Centrului în competiții internaționale urmează a fi organizată în anii următori. |
|  | Crearea unui Centru raional de instruire IT | Hînceşti | 2024-2027 | Centrul de instruire IT creat; nr. de elevi pregătiți | DÎ, SPEM, APL | Se identifică surse financiare pentru realizarea acesti proiect |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domeniul 2: Asigurarea şi monitorizarea calității în sistemul de învățământ** | | | | | | |
|  | *Reconceptualizarea managementului educațional la nivel de system prin:*   * + - * Implementarea Standardelor de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului       * Optimizarea rețelei de instituții de învățământ general în corespundere cu numărul de copii/elevi, situația demografică și perspectivele de dez       * Asigurarea antrenării în procesul de formare continuă a tuturor angajaților din sistemul de învățământ raional.       * Creșterea ponderii cadrelor didactice cu studii de specialitate și grade didactice în instituțiile de învățământ general din subordine.       * Organizarea și desfășurarea anuală a concursului”Pedagogul anului”;   • Promovarea imaginii copiilor dotați și a profesorilor animatori prin organizarea și desfășurarea Galei Laureaților;  • Asigurarea implementării Planului- cadru pentru învățământul primar,gimnazial și liceal,a curriculumului la disciplinele de studii.  • Organizarea și desfășurarea regulamentară a examenelor la toate treptele de școlaritate;  *Valorificarea potențialului creativ al elevilor prin sporirea numărului acestora antrenați în activitățile extra didactice.*   * Organizarea și desfășurarea concursurilor școlare la disciplinele din Planul-cadru; * Desfășurarea conferințelor științifice pe diverse teme cu scopul antrenării elevilor în activitatea de cercetare; * Inițierea proiectelor educaționale interșcolare și interstatale(România,Ukraina),în cadrul parteneriatelor | Raionul Hînceşti, instituțiile de învățământ | 2021-2027 | 80% din Standarde de calitate implementate; Proces educațional monitorizat în bază de standardele de calitate;  Nr instituțiilor de învățământ  100% cadre didactice beneficiare de formare continuă, cel puțin o dată la  3 ani. Planul- cadru implementat;  nr. de instituții  Proiecte (2) în  derulare | Direcția Învățământ; APL I, II | Au fost vizitate 28 de instituții de învățământ , unde s-a monitorizat Implementarea Standardelor de calitate pentru instituțiile de învățământ general din perspectiva școlii prietenoase copilului.  Se planifică reorganizarea GM Pereni și a Gimnaziului „A.Plămădeală” Stolniceni, după o evaluare complexă a situației financiare.  La concursul raional *Pedagogul Anului 2023* au participat 6 cadre didactice, care s-au învrednicit de locuri premiante după cum urmează:1-premiul I  1-premiul II  1-premiul III  2-mențiune  La etapa națională reprezentanta raionului Hîncești a ocupat locul II în clasament.  Examenele de absolvire a gimnaziului și liceului, sesiunea, 2023 s-au desfășurat regulamentar  Concursurile școlare raionale au fost desfășurate în luna februarie, la 17 discipline de studii, la care au participat 646 de elevi din clasele a IV-a, aVII-a, a XII-a. La nivel național au participat 67 de elevi,29 din ei au devenit premianți ai acestor concursuri.  În luna mai s-a desfășurat Gala Laureațiolor 2023, la care au fost menționați 400 de elevi deținători de locuri premiante la concursurile școlare și extrașcolare și 42 de cadre didactice animatoare.  În anul curent de studii a fost desfășurată conferința științifică: 106 ani ai Marii Uniri, la care au participat 27 de elevi din instituțiile de învățământ din subordinea Direcției Învățământ, treapta gimnazială. |
|  | Asigurarea antrenării în procesul de formare continuă a tuturor angajaților din sistemul de învățământ raional. | Raionul Hînceşti | 2021-2027 | 100% cadre didactice beneficiare de formare continuă, cel puțin o dată la  3 ani | DÎ; SMCFC | Cadrele didactice din instituțiile de învățământ preșcolar și secundar general au fost formate în cadrul seminarelor de formare organizate de SMCFC al DÎ ( 2 seminare la fiecare comisie metodică) și la solicitare au participat la cursurile de formare continuă în instituțiile acreditate: UPS „Ion Creangă”, USM. 60 de cadre didactice din LT,,M.Sadoveanu ” au participat la cursurile de formare organizate de USM în cadrul Proiectului MEC,,Investim în profesori” |
|  | Creșterea ponderii cadrelor didactice cu studii de specialitate și grade didactice în instituțiile de învățământ general din subordine. | Raionul Hînceşti | 2021-2027 | 100% cadre didactice instruite | Instituțiile de învățământ general;  DÎ; SMCFC | În sesiunea de atestare 2023, au aspirat la gradul managerial doi - 15 cadre manageriale, la conferirea  gradului managerial întâi un cadru managerial.  Au susținut conferirea gradului didactic doi - 35 de cadre didactice, 8 - gradul întâi, superior - zero. Au confirmat gradul didactic doi-74 de cadre didactice, 7- gradul întâi, 3 - gradul superior.  Pentru asigurarea creșterii ponderii cadrelor didactice, Consiliul raional a oferit burse unice pentru absolvenții înmatriculați la universitățile pedagogice ( 5600-10 absolvenți), colegii pedagogice, bursă unică de 3 mii lei la 13 absolvenți. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Asigurarea implementării legislației în vigoare /a curriculumului la disciplinele de studii. | Raionul Hînceşti | 2021-2027 | Nr. de instituții  implementat | DÎ; SPEM; Instituțiile de învățământ  general | În toate instituțiile de învățământ din subordine se implementează Curricula pentru învățământul primar gimnazial și liceal, ediția 2018/2019 |
| 5. | Asigurarea calității managementului curricular. | Raionul Hînceşti | 2021-2027 | Nr. de instituții  aplicat | DÎ; SPEM; Instituțiile de învățământ general | 100% instituții implementează Curriculumul ediția 2018 (învățământul primar), 2019 (învățământul gimnazial și liceal) |
| 6. | Monitorizarea calității implementării Curriculumului la disciplinele de studii. | Raionul Hînceşti | 2021-2027 | Nr. instituțiilor  monitorizate | DÎ; SPEM;  Instituțiile de învățământ general | Conform planului managerial al DÎ pentru anul de studii 2022-2023 și în scopul stabilirii gradului de implementare a documentelor de politici educaționale, în perioada februarie–aprilie 2023, au fost desfășurate vizite de monitorizare în 27 de școli: LT,,M.Lomonosov”, LT„Universum”, GM ,,C.Radu”, GM Boghiceni, GM Bujor, GM ,,A.Bunduchi”, GM ,,A. Guștiuc”, GM Călmățui, GM Cățăleni, GM Fundul Galbenei, GM Logănești, GMG Mereșeni, GM Mingir, GM Mirești, GM ,,C.Tănase”, GM Obileni, GM Onești, GM Pășcani, GM Pogănești, GM ,,Mitropolitul A.Plămădeală”, GM Voinescu”, GMG Cotul Morii, GMG ,,X. Evteeva”, GMG Pervomaiscoe, GMG ,,V. Movileanu”, GM ,,M. Viteazul” Hîncești, GM Boghiceni, GM Mingir, GM ,,A. Plămădeală” Stolniceni și unele grădinițe din localitate.  În anul de studii 2023-2024 (septembrie-decembrie, 2023), au fost vizitate în același scop 28 de instituții |
| 7. | Valorificarea potențialului creativ al elevilor prin intermediul activităților extra didactice. | Raionul Hînceşti | 2021-2027 | Nr. de elevi  monitorizați | DÎ, SPEM, SMCFC Instituțiile de învățământ general | Au fost desfășurate concursurile: Festivalul concurs de interpretare vocală ,,Cântec drag din plai  străbun”, la care au participat 47 de elevi din 18 instituții.  Festivalul-concurs national de dans popular ,,Dansează  românește” - 21 participanți din 13 instituții.  Elevul Anului, 2023 -15 participanți  Concurs de recitare, dedicat creației poetice a Angelei Mândâcanu, Elenei Zaițev, a lui Constantin Dragomir, la care au participat 80 de elevi.  Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”, dedicat creației poetei Ana BLANDIANA, la care au participat 9 elevi. |
| **Domeniul 3: Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ, cultură, tineret și sport** | | | | | | |
| 1. | Asigurarea accesului copiilor de vârstă preșcolară din satul Cioara prin finalizarea lucrărilor de reajustare a unui bloc al gimnaziului la standardele grădiniței | s. Cioara | 2021 -2022 | Grădinița transferată în blocul ajustat | Consiliul Raional Hîncești; APL I; DÎ | A fost asigurat transferul grădiniței Cioara din clădirea veche în blocul gimnaziului, după o reparație capitală.  Executat la 60% |
| 2. | Construcția acoperișului căminului LT ”M. Sadoveanu” | Mun. Hîncești | 2021-2022 | Acoperiș reparat | CR,APL(II) | Se proiecteză |
| 3. | Termoizolarea clădirilor GM Obileni, GM Grădiniță Pervomaiscoe | Obileni; Pervomaiscoe | 2021-2025 | Clădiri  termoizolate | CR,APL(II) | A fost termoizolată parțial clădirea GM Obileni |
| 4. | Amenajarea spațiului pentru sala de sporturi în ȘPG Horjești, ȘPG Fîrlădeni | Horjești;  Fîrlădeni | 2021-2025 | Spații reajustate | CR,APL(II) | Se proiecteză |
| 5. | Construcția terenului de sporturi pentru LT ”M.Sadoveanu” | Mun.Hîncești | 2021-2023 | Teren de sporturi amenajat | CR,APL(II) | Au fost construite și date în exploatare 2 terenuri sportive |
| 6. | Construcția unei tabere de odihnă și întremare a sănătății pentru copiii din raionul Hîncești | Mun. Hîncești | 2021-2025 | Tabără de odihnă funcțională | CR, APL(I) | Se caută surse financiare |
| 7. | Construcția grupurilor sanitare în instituțiile: GM Voinescu, GM Obileni, GM Grădiniță ”V.Movileanu” | Voinescu, Obileni,  Secăreni | 2021-2023 | Grupuri sanitare  funcționale | DÎ; instituțiile publice | A fost construit și dat în exploatare grupul sanitar din GM”V.Movileanu” Secăreni, GM Pereni. |
| 8.  139 | Construcția unei anexe la Școala de Arte „Grigore Solomon”, Sărata Galbenă | Com. Sărata Galbenă | 2021-2027 | Anexa construită | Consiliul Raional Hîncești;  DCT | Proiect realizat |
| 9. | Finalizarea reparației Școlii de muzică Lăpușna | Com. Lăpușna | 2021 | Reparație finalizată | Consiliul Raional Hîncești; DCT | Proiect realizat |
| 10. | Renovarea acoperișului la Școala de Arte Cărpineni | Com. Cărpineni | 2022 -2027 | Acoperiș renovat | Consiliul  Raional Hîncești, DCT | Proiect realizat |
| 11. | Reparația sălii de dans, sălii festive și demisolului la Școala de Arte „Timotei Bătrânu”, mun. Hîncești | Hîncești | 2022-2023 | Spații reparate  pentru studii | Consiliul Raional Hîncești; DCT | Consiliul Raional Hîncești, în parteneriat cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Galați, a aplicat la apelul Programului Interreg Next 2021-2027, cu Proiectul relevant „Promovarea Valorilor Culturale Comune”, Romd00574 –Pcv |
| 12. | Reparații capitale la Casele de cultură din satele: Mingir, Ciuciuleni, Negrea, Mereșeni, Bălceana, Cioara, Leușeni, Bujor  Pervomaiscoe, Crasnoameiscoe | Mingir, Ciuciuleni, Leușeni, Bujor Bălceana, Cioara,  Negrea, Mereșeni,  Pervomaiscoe | 2021-2023  2022-2024  2023-2025  2026-2027 | 10 case de cultură  reparate | Primăriile; DCT | Nu s-a realizat |
| 13. | Renovarea scenei de spectacole la Casa Raională de Cultură | Mun. Hîncești | 2022-2024 | Sala de spectacole  renovată | Consiliul Raional Hîncești; DCT | Implementarea proiectului ”Repararea și modernizarea scenei mari a Casei Raionale de Cultură Hîncești”, obiectivul principal fiind efectuarea unei serii de lucrări de reparație/renovare a scenei mari a Casei de Cultură, și anume: lucrări constructive - schimbarea pardoselii din materiale specifice, placaje din mesteacăn, construcție metalică de suport scenă (atașat deviz). În total, suprafața propusă spre reabilitare constituie 360,00 m.p., iar sumă totală pentru realizarea acestor lucrări este de circa 2 160 000,00 lei sau 113 104,00 Euro. |
| 14. | Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități si persoanelor in vârsta la serviciile oferite de Biblioteca Publică „ÎPS A. Plămădeală” (construcția ascensorului). | Mun. Hîncești | 2021-2027 | Ascensor construit și funcțional | Consiliul Raional Hîncești; DCT | Se identifică surse de finanțare pentru realizarea acestui proiect |
| 15. | Proiectarea și construcția Casei-muzeu „ÎPS Mitropolit Antonie Plămădeală”, s. Stolniceni | s. Stolniceni | 2021-2027 | Casa-muzei  construită | Consiliul Raional Hîncești; DCT | Se identifică surse de finanțare pentru realizarea acestui proiect |
| 16. | Reparația capitală a blocului alimentar LT. „Ștefan Holban”, com.  Cărpineni | com. Cărpineni | 2021-2025 | Bloc alimentar reparat | Primăria Cărpineni; Consiliul Raional Hîncești | Proiect de reparație a blocului alimentar elaborat și finanțat în 2024 |
| 17. | Construcția terenului sportiv LT. „M.Sadoveanu” | Mun. Hîncești | 2021-2025 | Teren sportiv construit | Primăria  Hîncești | Au fost construite și date în exploatare 2 terenuri de sport |
| 18. | Construcția terenului sportiv la LT. „Universum” | Com. Sărata Galbenă | 2021-2025 | Teren sportiv construit | Primăria Sărata Galbenă | Executat |
| 19. | Efectuarea lucrărilor de termoizolare la Gimnaziul Obileni | Com. Obileni | 2021-2025 | Clădire termoizolată | Primăria  Obileni | Clădirea GM Obileni a fost termoizolată parțial. |
| 20. | Îmbunătățirea infrastructurii sportive din raion prin:   * amenajarea terenurilor existente în aer liber cu utilaj sportiv; * crearea și amenajarea terenurilor (fotbal, baschet, volei) cu acces liber pentru tinerii din raionul Hîncești | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de terenuri  modernizate și  dotate;  Nr. de terenuri nou create | Consiliul Raional Hîncești | Executat  (fotbal, baschet, volei)  la LT M. Sadoveanu |
| 21. | Finalizarea construcției Sălii Polivalente din mun. Hîncești | Mun. Hîncești | 2021-2027 | Edificiu construit  și funcțional | Consiliul Raional Hîncești | Se caută surse financiare |
| **Domeniul 4: Remedierea și modernizarea infrastructurii și obiectelor de destinație turistică** | | | | | | |
| 1. | Valorificarea şi amenajarea obiectivului turistic Complexul istorico- cultural Conacul Manuc Bey   * Proiectul „Valorificarea potențialului turistic prin restaurarea și interconectarea monumentelor istorice într-un ansamblu reprezentativ pentru turismul cultural-istoric*”* (reconstrucția Scării de acces spre Complexul istorico-arhitectural „Manuc- Bey”), depus la Fondul Național de Dezvoltare Regională, Apelul Competitiv. * Proiectul „Crearea și amenajarea traseului turistic “Codrii mei străbuni”, care prevede reabilitarea Turnului de Pază, Beneficiarul principal - Agenția de Dezvoltare Regională Centru, depus la Fondul Național de Dezvoltare Regională, Apelul pe Listă | Mun. Hînceşti  Mun. Hîncești | 2021-2024  2024-2027 | Proiect elaborat  Proiect implementat  Proiect elaborat | Consiliul Raional Hîncesti, ADR Centru  Consiliul Raional Hîncești,  Consiliul Județean Galați | Proiectele au trecut toate etapele de evaluare. A fost inclus în Programul Operațional Regional, dar nu și în Documentul Unic de Program.  Proiectele respective vor fi reluate la următoarele apeluri: 2024-2027  Proiecte depuse spre evaluare în cadrul Programului Interreg - Next 2021-2027:  Proiectul „STROLLING THROUGH HISTORY”/ „Perindând prin istorie” (amenajarea scării de acces principal spre Complexul istorico-architectural „Manuc- Bey”)  Proiectul „IS HI interactive culture” (reconstrucția Castelului Vânătoresc din cadrul Complexul istorico-arhitectural „Manuc- Bey”)) |
| 2. | Implementarea proiectului privind Reabilitarea Muzeului istorico-  etnografic Ciuciuleni, în cadrul Programului Operațional Comun  „România - Republica Moldova 2014-2020” | Sat. Ciuciuleni | 2021-2023 | Proiect implementat | Consiliul Raional Hîncești,  Partener- Consiliul Județean  Vaslui | Proiect finalizat în cadrul Programului Operațional Comun „România - Republica Moldova 2014-2020” :  „PE URMELE LUI ȘTEFAN CEL MARE” / „LET’S DISCOVER STEFAN CEL MARE TRACES TOGETHER”, 1HARD/2.1/107 |
| 3. | Elaborarea proiectului privind reabilitarea și crearea unui Centru Cultural „Moara cu aburi Mereșeni” | Com. Mereșeni | 2021-2023 | Proiect implementat | Primăria com. Mereșeni, DCT, Consiliul Raional Hîncești | Proiect finalizat, în cadrul Programului Operațional Comun „România - Republica Moldova 2014-2020”:  „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural din Galați, România și Hîncești, Republica Moldova”/ „ THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross – border cooperation for the valorisation of the cultural heritage in Galati , Romania and Hincesti, Republic of Moldova”, 1HARD/2.1/25 |
| 4. | Elaborarea proiectului privind finisarea Curții Domnești Lăpușna | Com. Lăpușna | 2023-2027 | Proiect elaborat | Primăria com. Lăpușna, DCT, CR Hîncești | În process de identificare a surselor de finanțare pentru finalizarea proiectului |
| **Domeniul 4: Dezvoltarea traseelor turistice și a infrastructurii informaționale a raionului** | | | | | | |
| 1. | Sprijinirea şi susținerea antreprenorilor din domeniul turismului rural:   * Participarea la diverse seminare de instruire și informative tematice organizate de către diverși actori reprezentativi ai acestui sector; * Elaborarea materialelor informative și de promovare a acestui sector; * Organizarea activităților culturale, precum festivaluri sau alte activități cu implicarea și/sau la complexele turistice rurale, | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Cel puțin un eveniment anual organizat | DCT | Ședința consultativă cu agenții economici din raionul Hîncești în cadrul căreia s-a discutat despre Granturi și proiecte actuale pentru IMM, și anume Dezvoltarea IMM în domeniul turismului |
| 2. | Organizarea şi participarea la târguri şi expoziții de turism naționale, regionale şi internaționale:   * Organizarea expozițiilor meșterilor populari în cadrul manifestărilor cultural-artistice; * Participarea în cadrul Expoziției Naționale „Fabricat în Modova”; * Participarea în cadrul Expoziției Naționale ”Covorul dorului”; * Participarea în cadrul Târgului Meșterilor Artizani ”Tezaur”; * Participarea în cadrul Expoziției- concurs a Cioplitorilor în Lemn | Raionul Hîncești, la nivel național și internațional | 2021-2027 | - 5 târguri;  - 2 expoziții;  - 10 meșteri populari participanți | DCT | Meșterul popular Adrian Onuță a participat în cadrul Expoziției Naționale „Fabricat în Modova”; |
| 3. | Participarea la implementarea proiectului *„MuseumInfoTur”* - Valorificarea și sporirea vizibilității patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică”,implementat de către ADR Centru în cadrul Programului Operaţional  Comun „România - Republica Moldova 2014-2020”:   * Crearea unui Centru de Informare Turistică în cadrul Instituției Publice Centrul Raional de Cultură „Conacul Manuc Bey” | Mun. Hîncești | 2021-2022 | Proiect implementat | IP Centrul Raional de Cultură  „Conacul Manuc-Bey”;  DCT; CR Hîncești | Nu s-a realizat  Rețeaua de Centre de informare turistică cuprinde localitățile Mereni, Călărași, Criuleni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Strășeni și orașul Galați, România. |
| **Domeniul 5: Dezvoltarea culturii, protejarea patrimoniului și promovarea politicilor de tineret și sport** | | | | | | |
| 1. | Asigurarea suportului necesar APL pentru restaurarea / reabilitarea clădirilor cu valoare istorică (Elaborarea unui proiect privind conservarea Sitului arheologic Stolniceni) | Satul Stolniceni | 2021-2027 | Proiect elaborat | Consiliul Raional Hîncești; DCT | Nu s-a realizat |
| 2. | Proiectarea și construcția Muzeului Satului din com. Sărata Galbenă | com. Sărata Galbenă | 2022-2027 | Proiect tehnic elaborat; Muzeul Satului construit | Com. Sărata- Galbenă; DCT | Se identifică surse financiare pentru realizarea acesti proiect |
| 3. | Asigurarea înnoirii fondului de carte in bibliotecile din raion cu 5% anual, conform recomandărilor IFLA/UNESCO ( achiziție de carte centralizata). | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Fond de carte  reînnoit anual | DCT | Fond de carte este  reînnoit anual |
| 4. | Asistență metodică pentru dezvoltarea muzeelor locale:  • Organizarea seminarelor de instruire;  • Organizarea activităților de informare;  • Organizarea schimburilor de experiență;  • Semnarea unor Acorduri de Colaborare cu alte instituții similare | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de instruiri organizate;  Nr. de activități  de informare; Nr. de schimburi de experiență; Nr. de Acorduri inițiate/semnate | DCT; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | În anul 2023 nu a fost realizar din lipsa specialistului în domeniul muzeelor. |
| 5. | Fondarea organizației teatral-concertistice pe lângă Casa Raională de Cultură | Mun. Hîncești | 2023 | Organizație creată | DCT; Consiliul Raional Hîncești | Nu s-a realizat |
| 6. | Asigurarea accesului tinerilor la viața publică şi promovarea poziției civice active:   * Organizarea activităților de informare privind voluntariatul; * Organizarea cu implicarea tinerilor în activități culturale | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de activități  organizate;  Nr. de participări la activități de informare | Consiliul Raional (specialistul responsabil tineret); CRTH | În anul 2023 au fost organizate următoarele activități de informare pentru tineri:  Campanie de informare despre drepturile consumatorului  Campania ”Adoptă o stradă”  Campanie de informare: Ziua mondială a sănătăţii  Instruiri și ateliere pentru capacitatea trainerilor în domeniul educației non-formale  Ziua internațională a solidarității tineretului  Sesiuni de informare privind angajarea în cîmpul muncii, ghidarea în carieră  Masă rotundă privind dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale  Flash Mob, Masă rotundă: Ziua Internațională a Voluntarilor  Campanie de comunicare și promovare a practicilor pozitive de activism civic al tinerilor  Campania de sensibilizare dedicată „Zilei pentru Toleranță”  Flash Mob: Mărțișorul  Atelier literar de ziua internațională a scriitorilor  Flash Mob: 29 aprilie – Ziua Internațională a Dansului |
| 7. | Elaborarea Strategiei raionale de tineret Hîncești:  a. Crearea grupului de lucru;  b.. Colectarea datelor pt efectuarea analizei problemelor tinerilor etc.;  c. Elaborarea proiectului de strategie;  d. Definitivarea strategiei, înaintarea acesteia spre examinare și aprobare Consiliului Raional | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Grup de lucru creat și strategia elaborată | Consiliul Raional (specialistul responsabil tineret) CRTH | Nu s-a realizat |
| 8. | Oferirea suportului necesar pentru dezvoltarea Consiliului Raional al Tinerilor:  a) Crearea structurilor de reprezentare a tinerilor (consiliile locale ale tinerilor din raionul Hîncești);  b) Organizarea ședințelor comune de planificare cu CRT | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Formarea abilităților unui număr de 35 de tineri ce țin de CT | Consiliul Raional (specialistul responsabil tineret) CRTH Consiliul Raional al Tinerilor | Nu au fost create Consilii Raionale ale Tinerilor.  IP „Centrul Raional de Tineret Hîncești” conlucrează cu consiliiile elevilor din 7 licee si gimnazii |
| 9. | Organizarea în parteneriat cu ANOFM a Târgului raional al locurilor de muncă   1. Evaluarea posibilităților de implicare a actorilor locali la eveniment; 2. Informarea tinerilor, APL-urilor de nivel I despre târg; 3. Organizarea târgului | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 300 de tineri informați cu privire la oportunitățile de angajare;  20 APL implicate în organizarea și promovarea evenimentului | Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă; Consiliul Raional (specialistul responsabil pe probleme de tineret) | 2 Targuri raionale a locurilor de muncă organizate în parteneriat cu ANOFM, cu participarea a 120 tineri. |
| 10. | Crearea și promovarea imaginii evenimentelor sportive din raion prin achiziționarea inventarului sportiv cu logo-ul Consiliului raional (mingi, tricouri, chipiuri, costume sportive, veste, s.a) | Raionul Hîncești | 2021-2024 | Nr. de echipe dotate cu inventar sportiv;  Nr. de evenimente organizate și promovate | Consiliul raional (specialistul responsabil pe probleme de tineret) | Nu s-a realizat |
| 11. | Organizarea Festivalului sportului   * pentru promovarea și dezvoltarea Școlilor și secțiilor sportive din raion; * pentru prezentarea activităților copiilor și tinerilor din cadrul Școlilor și secțiilor sportive din raion; * promovarea modului sănătos de viață în rândul populației raionului | Mun. Hîncești | 2022 | Nr. de evenimente organizate;  Nr. de participanți  la eveniment | Consiliul raional (specialistul  responsabil pe probleme de tineret) | Lunar Olimpic - Cursa Olimpică – 250 participanți;  Concurs de pictură cu genericul:,,Familia între tradiții și modernitate” – 62 participanți din cadrul Gimnaziilor și Liceelor din Raion;  Cupa Președintelui Raionului Hîncești la Volei, 100 participanți;  Cupa Președintelui Raionului la lupte libere – aproximativ 147 participanți;  Cupa Președintelui Raionului Hîncești la lupte Greco-romane – aproximativ 112 participanți;  Cupa Președintelui Raionului Hîncești la lupte Greco-romane – aproximativ 112 participanți;  Cupa Președintelui Raionului Hîncești la lupte fotbal – aproximativ 300 participanți;  Activitatea: Un arbore sădit – un sat întinerit – 25 de participanți. |
| 12. | Organizarea anuală a Galei Sportului | Raionul Hîncești | Anual | 7 evenimente organizate;  Nr. sportivilor de performanță premiați | Consiliul raional (specialistul  responsabil pe probleme de tineret) | Nu s-a organizat |
| 13. | Susținerea participării sportivilor la Campionatul European la judo | Raionul Hîncești | Anual | Nr. de sportivi participanți la Campionat  Nr. de locuri premiante | Consiliul raional (specialistul responsabil pe probleme de tineret) | Din calendarul anual al activităților din domeniul Culturii Fizice și Sportului pentru anul 2023, a fost realizată cu susținerea participării la Cupa Europeană de Judo, cadeți or. Coimbra, Portugalia – 2 participanți. |
| 14. | Susținerea participării sportivilor la Campionatul European la lupte  greco-romane | Raionul Hîncești | Anual | Nr. de sportivi participanți la Campionat; Nr. de locuri premiante | Consiliul raional (specialistul responsabil pe probleme de tineret) | A fost realizată susținerea participării sportivilor la Campionatul European la lupte Greco-romane (seniori). |
| 15. | Susținerea participării sportivilor la Campionatul Internațional la box | Raionul Hîncești | Anual | Nr. de sportivi participanți la Campionat; Nr. de locuri premiante | Consiliul raional (specialistul responsabil pe probleme de tineret) | Nu au participat |
| 16. | Organizarea Maratonului „Schimbîndu-mă schimb lumea” | Raionul Hîncești | Anual | 7 Maratoane organizate;  Nr. de voluntari participanți la maraton | Consiliul raional  (specialistul responsabil pe probleme de tineret) | Nu s-a realizat |
| **OBIECTIVUL STRATEGIC 5: CONSOLIDAREA APL ŞI DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR** | | | | | | |
| ***Surse potențiale de finanțare: Consiliul Raional; Finanțări directe*** | | | | | | |
| **Domeniul 1: Încurajarea îmbunătățirii dialogului între cetățeni şi aleșii locali** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  145 | | Promovarea practicilor de succes în administrația publică locală | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 39 primării informate (site, mass-media); Conlucrare cu ONG-urile în domeniu; Informarea prin (forumuri, conferințe, mese rotunde, sesiuni de informare); Schimb de experiență la nivel național și extern,  4 vizite. | APL I, APL II, SAPPSP | 1 seminar în colaborare cu ANI;  1 seminar cu secretarii consiliilor locale – schimb de experiență în privința ordonării documentelor pentru pregătirea de păstratre permanent;  1 seminar cu inginerii cadastrali – schimb de experiență;  1 seminar cu experți internaționali din Polonia, Germania, Franța , SUA în privința reformei administrative | |
| 2. | | Formarea continuă a funcționarilor publici şi aleșilor locali | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Instruirea aleșilor locali prin (Seminare, traininguri, atelietre, ședințe de lucru,  întruniri tematice)  5instruiri | Oficiul Cancelariei de Stat; Academia de administrație publică prin proiecte în domeniu;  APL II; SAPPSP | 10 întruniri a primarii localităților cu serviciile desconcentrate și descentralizate în privința examinării și soluționării diverselor probleme din toate domeniile de activitate; 10 comunicate informative (site, facebook);  Instruiri la Academia de Administrare Publică - 16 primari nou aleși | |
| 3. | | Dezvoltarea sistemului informațional de management al documentelor  CR şi îmbunătățirea funcționalității APL | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Dotare cu echipament (sistem electronic modern / funcțional;  angajarea unui specialist în domeniu; modernizarea tehnicii; | APL II; SAPPSP | Proiect depus in cadrul Programului Interreg Next 2021-2027 | |
|  | | Plasarea informației privind activitățile Consiliului Raional pe pagina WEB a raionului și alte platforme oficiale, precum și prin intermediul panourilor informative ale UAT din raion şi în instituțiile desconcentrate şi descentralizate | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Reflectarea tuturor  activităților, evenimentelor, Nr. publicații; Plasarea unui link; Transparență în achiziții publice; Transparență în  serviciile sociale; Plasarea Dispozițiilor cu caracter normativ de importanță aferente autorității;  Publicații despre activitate (Buletin informativ) | APL I, APL II | 10 comunicate informative a ședințelor lunare cu primarii;  42 ședințe a Grupului de lucru, 29 contracte valoare mare, 67 valoare mică;  32 ședințe pe domeniul social | |
| **Domeniul 2: Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor regionale, transfrontaliere şi internaționale** | | | | | | | | |
| 1. | | Asigurarea transparenței procesului decizional și publicarea Raportului privind transparența în procesul decizional al Consiliului Raional Hîncești pe pagina oficială a Consiliului Raional | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Dotarea informațională a sălii de ședințe; Înregistrarea entității publice ca operator de prelucrare a datelor cu caracter personal; Acordarea asistenței  metodologice (prin seminare, dialoguri, ședințe); Transmiterea ședințelor CR online - 100%;  Publicarea permanentă a  100 % de decizii aprobate; Instruirea aleșilor locali; Post de radio local; Instruire privitor  la realizarea rapoartelor de activitate | APL I,  APL II | Proiect depus în cadrul Programului Interreg Next 2021-2027  10 comunicate informative cu privire la petrecerea ședințelor CR;  10 instruiri a aleșilor locali; | |
| 2. | | Organizarea audierilor, dezbaterilor şi întâlnirilor, consultări publice | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Derularea unei campanii de informare prin realizarea unui  ghid informativ, (campaniile de informare cu privire la diferite metode de consultare publică și bunele  practici),  Implicarea cetățenilor (ONG);  Nr. Participanți; Nr. evenimente publice; Nr. Participanți  (societatea civilă). | APL I; APL II; SAPPSP | Întâlnire cu cetățenii – necesitatea organizării referendumului de aderare la UE  1 ședință de dezbateri publice asupra bugetului  Consultare publică a bugetului. 38 participanți | |
| 3. | | Participarea funcționarilor publici şi a aleșilor locali la instruiri întru consolidarea cunoștințelor în domeniul administrației publice, serviciilor publice, finanțelor publice şi autonomiei locale, procesul decizional | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Instruirea aleșilor locali (prin seminare, traininguri, ateliere, ședințe de lucru, întruniri  tematice);  5 instruiri | Organizații non- guvernamen- tale; Academia de Administrație Publică | | 5 instruirii la Academia de  administrare publică |
| 4. | | Organizarea schimburilor de experiență între funcționari publici ai APL- urilor atât pe plan intern, cât și extern | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Vizite interne și externe; Schimb de experiență pe domenii; 4 vizite | APL II | | Vizite în scopul schimbului de experiență în România, Italia,  9 vizite a oficialilor în teritoriul raionului și la consiliu  9 vizite ale funcționarilor Consiliului rational în teritoriu |
| 5. | | Campanie de informare despre crearea paginilor web a localităților din raion. | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 32 localități informare; Plasarea informației utile cetățenilor; Cursuri de instruire în domeniul  informațional; Utilizarea procedurilor | APL II | | Informați la 10 ședințe cu aleșii locali  9 informații de interes public plasate pe pagina web |
| 6. | | Reflectarea activităţii APL de nivelul II pe site | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de materiale publicate | SAPPSP; APL I; APL II | | 19 materiale publicate pe site cu privire la activitatea  APL de nivelul I și II |
| **Domeniul 3: Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor regionale, transfrontaliere şi internaționale**  149 | | | | | | | | |
| 1. | Stabilirea parteneriatelor noi transfrontaliere și internaționale | | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 5 parteneriate noi stabilite | APL II; DECT | 1 Acord de finanțare semnat  3 intenții de parteneriat transmise | |
| 2. | Activități de dezvoltare a cooperării internaționale | | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 7 evenimente organizate | APL I; APL II; DECT | Participarea la Festivalul „Acasă peste Prut, organizat de către Centrul cultural *D*unărea de Jos din Galați, *octombrie 2023;*  Organizarea Festivalului „Acasă peste Prut” la Hîncești împreună cu partenerii CJ Galați, *decembrie 2023;*  Participarea în cadrul proiectului Tabara de excelență din Maramureș „PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni”, *iulie-august 2023;*  Organizarea Zilelor Cooperării Europene | |
| 3. | Actualizarea prevederilor Acordurilor de colaborare dintre raionul Hîncești şi partenerii de cooperare | | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 4 acorduri actualizate | APL I; APL II; DECT | 1 Acord actualizat | |
| 4. | Dezvoltarea programelor/proiectelor comune cu regiunile înfrățite (Județele Iași, Vaslui, Prahova, Galați, Maramureș, Neamț, Cluj, Sectorul 6 al Mun. București, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru) | | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Cel putin 7 proiecte elaborate | APL I; APL II; DECT | 8 Proiecte depuse în cadrul Programului Interreg  NEXT România-Republica Moldova | |
| 5. | Susținerea procesului de înfrățire a localităților din raionul Hîncești și acordarea suportului metodologic în acest sens | | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 10 localități noi înfrățite | APL I; APL II; DECT | Asistență și suport metodologic acordată permanent | |
| 6. | Dezvoltarea parteneriatelor locale și regionale în cadrul proiectelor de dezvoltare | | Raionul Hîncești | 2021-2027 | 5 parteneriate locale și regionale create | APL I; APL II; DECT | 5 parteneriate locale create în cadrul proiectelor de dezvoltare | |
| 7. | Elaborarea şi implementarea proiectelor / programelor de dezvoltare regională şi transfrontalieră   * Proiecte finanțate din FNDR; * Proiecte în cadrul POC „România-Republica Moldova”; * Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre”; * Proiecte ale Ambasadelor acreditate în Republica Moldova; * Finanțări directe | | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. proiectelor elaborate;  Nr. proiectelor depuse;  Nr. proiectelor implementate | APL I; APL II; DECT | 8 Proiecte depuse în cadrul Programului Interreg  NEXT România-Republica Moldova  4 Cereri pentru finanțări directe depuse | |
| 8. | Diseminarea informaţiei privind apelurile de finanţare lansate şi acordarea consultanţei la solicitare | | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de informații /  apeluri diseminate | APL II; DECT | Anunțurile despre lansarea apelurilor de finanțare au fost plasate pe pagina oficială [www.hincesti.md](http://www.hincesti.md) și pagina de facebook a Consiliului Raional | |
| 9. | Organizarea de evenimente de informare cu privire la oportunităţile de finanţare existente | | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Cel puțin 3  evenimente de informare organizate | APL II; DECT | Informația cu privire la oportunitățile de finanțare existente se plasează pe pagina oficială a Consiliului raional. | |
| 10. | Stimularea autorităţilor publice locale privind contribuţia pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare locală | | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de proiecte  cofinanțate | APL I; APL II |  | |
| 11. | Schimburi culturale în cadrul Acordurilor de colaborare ale CR Hîncești cu diverşi parteneri | | Raionul Hîncești | 2021-2027 | Nr. de evenimente organizate | APL I; APL II; DECT | Consiliul Județean Galați, Iași, Maramureș, Vaslui | |